华龙厂计量一线技改土建改造工程招标说明书

第一章  投标人须知

一、项目概况、招标范围

1、项目地点： 华龙榨菜厂。

2、项目概况及建设规模：拆除夹芯板吊顶、安装铝扣板吊顶、夹芯板隔墙、照明线路及灯具安装等。具体内容详见《华龙厂计量一线技改土建改造施工方案》和《华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表》。

3、招标范围：华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表内所有内容等。

4、质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

二、投标、开标有关说明

1、投标咨询及招标文件公告期限：2024年10月19日-10月23日。

2、投标文件递交截止时间：2024年10月23日北京时间24:00。

3、投标文件递交方式：投标人无需到现场，请在投标文件递交截止时间之前按邮件名称“ⅩⅩⅩ公司投标华龙厂计量一线技改土建改造工程”送至yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱），邮件附件须分资质文件（含响应性文件）和商务文件两个文件名称。

4、开标时间：2024年10月24日北京时间09:30。

5、开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。

三、投标人资格要求

1、投标人具备国家工商行政管理部门颁发有效的 营业执照 ，提供营业执照复印件并加盖投标单位公章。

2、投标人具备国家建设行政主管部门颁发有效的  建筑业企业资质证书 ，提供证书复印件并加盖投标单位公章。

3、投标人具备国家建设行政主管部门颁发有效的 安全生产许可证 ，提供证书复印件并加盖投标单位公章。

4、投标人具有良好的信誉，提供招标文件公告期限日内查询的信用报告。

5、投标人须缴纳投标保证金1万元，截止时间同投标文件递交截止时间。非中标候选人投标保证金在开标结束后10个工作日内无息退还，中标候选人投标保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

投标单位须从企业的基本账户（开户行）在投标文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。投标单位必须在付款凭证备注栏中注明是“华龙厂计量一线土建改造投标保证金”。 投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件扫描件请随同资质文件发yuanyuan@flzc.com（审计法务部指定邮箱）。

四、投标文件编写

1、资质文件。包括该说明书投标人资格要求中所涉及的证照资料及相关支撑文件或说明；投标保证金银行缴款回单和企业基本账户开户证明文件；企业基本情况介绍；承诺书；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、响应性文件。投标人须对《华龙厂计量一线技改土建改造施工方案》和本说明书中第二章’招标专用条款’中第三、四、五、六条款内容作出响应，详见附件5《响应承诺函》。

3、商务报价文件。

投标人须按《华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表》要求报价，须注明开具税率9%的增值税专用发票。

五、投标其他要求

1、本次招标要求投标单位自行现场勘察，对施工现场的环境、外运线路及路况查看、安全防护措施、施工现场现有的设施设备分布情况、相邻建筑物成品保护措施进行查看；凡参与投标单位均视为已对现场完成勘察确认。

2、本项目以最低价为中标价格。严禁恶意低价投标，若中标单位其报价低于最高限价的85％时，中标单位在签订承包合同前必须向招标单位作出投标说明，并另按（最高限价×85％-中标价）×3倍金额缴纳低价中标风险保证金，中标单位按合同约定内容履约完毕后退还（不计息）。

3、投标单位的报价须填写在《华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表》内，投标书中工程量为甲方预估工程量，作为招标时比价使用，结算时按实际完成工程量为准。

4、未按招标方要求递交投标文件的视为无效投标。

5、未按规定缴纳投标保证金的，视为无效投标。

6、投标单位在收到招标方中标通知书并认可招标结果后无正当理由拒绝按规定时间签订合同、开展业务或投标资料弄虚作假者一经招标方发现，招标方将依法没收投标保证金，并取消中标资格。

六、相关咨询

1、技术业务咨询

联系人：技改设备部    敖涌凌  联系电话：18983594746

2、投标咨询

联系人：审计法务部    黄  燕  联系电话：13388975519

第二章  招标专用条款

一、本工程预算审批金额（最高限价）：188000.00元。

二、投标报价方式及包含内容：

1、报价方式。全费用单价。

2、本工程以全费用单价*工程量作为该工程的承包价（包括分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等）。该工程投标报价（包括分部分项工程费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等）。

3、以上报价包含：施工所涉及包含但不限于分部分项工程费（其中包括人工费、机械机具费、设备进出场费、施工现场成品保护费、材料费等所涉及施工期间的所有费用）、安全文明施工费、措施费、季节/夜间施工、环保措施费、工完场清、规费、管理费及税金等费用。

三、工期：12日历天（甲方书面通知进场之日起计算）。

四、工程质量要求：合格，满足合同约定及规范要求。主材：铝扣板（规格：600mmx600mm、厚1.0mm，品牌：西铝、楚楚、法狮龙），夹芯板（面层50丝铝板夹层岩棉50mm），照明线及灯具（电线采用：鸽牌，灯具：LED600mmx600mm平板灯，品牌：欧普、雷士）。

五、安全要求：无安全事故。

六、工程结算及工程款支付:

1、工程完工经甲方验收合格后30日内支付工程结算款的97%，留3%作为质保金，1年后无质量问题无息支付。

2、乙方必须提供合法合规的增值税专用发票（抵扣税率9%）。

第三章 招标合同通用条款

一、工程质量

1、施工单位在施工期间，必须按甲方要求配备现场施工技术管理人员1名。

2、本工程项目（质量要求以项目部技术交底为准）在施工期间如因施工方不按设计图、未按甲方要求、不按工程施工相关质量验收规范等要求组织施工，所造成的质量问题由施工方负责整改至合格，并承担由此造成的直接经济损失。

3、施工方在合同承包期间必须自觉接受、配合甲方的现场质量检查和验收管理，若因施工方原因致工程质量不合格，甲方有权要求施工方无条件返工至合格或中止合同。

二、安全

1、施工期间施工方应该做好现场安全文明施工，不得违章操作、野蛮施工或冒险作业；在各作业班组进场施工前必须对工人进行上岗培训或安全技术交底。

2、施工方所有施工人员未戴安全帽不准进入施工现场，上班期间不准喝酒、严禁赌博，高空作业必须系好安全带，遵守施工安全用电的有关规定和各种施工机具安全生产操作规程。

3、施工方应每周组织各施工班组进行安全生产学习和技术交底,每次上班前必须组织施工操作人员进行安全生产班前活动，并作好记录。

4、施工单位必须购买一份实名制的工程雇主责任保险，费用包含在本报价内。

三、工期

1、本工程工期按甲方书面通知进场之日起计算12天内。

2、施工单位必须按规定工期完成施工任务，如不能按期完成施工任务，则按每延迟一天500元进行累计处罚。

四、其他条款

1、本工程施工所涉及的场地设施整理、安全防护设施、安全文明及施工方案措施、洒水除尘、现场成品保护等费用均在投标报价内，由施工单位承担。

2、施工临时水电：由甲方进行工作衔接后，在厂区就近电源配电箱和水源接头进行搭接。

3、施工单位所有施工用电、机械设备必须满足工程安全文明施工规范要求。

第四章  招标评标方法

本次评标采用综合评估法。综合评估法分为资格评审、响应性条款评审和商务报价评审三个环节。

资格评审和响应性条款评审合格的方能入围商务报价的评审。

本次招标不接受联合体投标，否则作为废标处理。

一、资格评审

该项为符合性评审。资格评审主要从所提供企业资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判，符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否进行资格复审。若在资格复审中发现不符或弄虚作假的，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

二、响应性条款评审

投标人须对《华龙厂计量一线技改土建改造施工方案》和本说明书中第二章’招标专用条款’中第三、四、五、六条款内容作出响应，完全响应为合格，否则为不合格。

三、商务报价评审

投标人须按《华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表》要求报价，须注明开具税率9%的增值税专用发票。

四、中标单位的确定

按入围商务标报价总额，从低到高依次确定第一、第二、第三中标候选单位。第一中标候选单位认可中标价格，则有与招标方洽谈签订合同的优先权，若自动放弃或合同谈判未达成一致，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。

五、中标价的确定

以中标候选单位的最低报价作为中标价。

第五章、招标书相关附件

附件1.投标书

附件2.承诺书

附件3.法定代表人身份证明

附件4.授权委托书

附件5.响应承诺函

附件6.投标人基本情况表

投 标 文 件

## 投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

## 法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

## 年  月  日

（一）投标书

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了华龙厂计量一线技改土建改造工程招标文件的全部内容，愿意按《华龙厂计量一线技改土建改造清单报价表》报价，承诺如下：

2．我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金银行缴款回单一份，金额为人民币（大写）壹万元整               （¥ 10000.00元 ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                            	（其他补充说明）。

投标人：                　　　　　                 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了华龙厂计量一线技改土建改造工程招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位同意按招标书要求递交投标文件，含资质文件、响应性文件和商务文件（电子版）。

我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；并同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们同意按中标结果洽谈、签订合同。

单位：

法定代表人：

年   月   日

（三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：    性别：    年龄：    职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：                　                 （盖单位法人章）

年    月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

投标人：                　　　　　        （盖单位法人章）

法定代表人：              （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年    月    日

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（五）响应承诺函

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我方收到华龙厂计量一线技改土建改造的招标文件，我方承诺：

1.完全响应《华龙厂计量一线技改土建改造施工方案》。

2.完全响应并满足第二章“招标专用条款”中第三、四、五、六条款全部内容。

投标人：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：（投标人公章）                            （签署或盖章）

（六）重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

华龙厂计量一线技改土建改造工程

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业基本情况介绍(含业绩) |  |  |  |