重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

眉山基地榨菜酱生产线设备采购项目

招标说明书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司拟就眉山基地榨菜酱生产线设备采购项目进行招标采购，诚邀满足相关条件的企业参与投标。现就相关事项说明如下：

- 项目名称及招标内容详见《眉山基地榨菜酱生产线设备采购项目》相关招标文件，该项目分3个独立的标段进行招标、评标，三个标段具体如下：

标段1：榨菜酱前处理设备、玻璃瓶卸跺、翻瓶、洗瓶、除水、缓冲、平台、装箱输送线及相关设备的整体连线

标段2：全自动灌装机

标段3：其他成熟设备（主要包含封口机、异物检测机、套标机等）

二、投标单位资质等相关要求

（一）具有独立的法人资质和有效的企业证照资料，注册资金在100万元及以上。

（二）具有ISO9001质量体系认证。

（三）有类似设备生产、制作、销售代理经验。

（四）企业资信良好。

（五）投标保证金。每个标段须缴纳5万元投标保证金。中标单位的投标保证金在履约后无息退还，未中标单位的保证金在开标后10个工作日无息退还。投标保证金汇入行信息如下：

户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

开户行：中信银行重庆涪陵支行

账 号：7422010182100003830

- 评标方式

标段1和标段2采用公开招标方式，标段3采用比价招标。比价招标主要结合投标单位企业资质、设备的符合性以及价格进行综合评审确定供方和价格。公开招标采用综合评估法进行评定，具体如下：

综合评估法分为资格评审、技术标和商务标评定。资格评审合格的方能进入技术标的评定，技术标评定得分在50分以上且技术方案达到招标方要求，并经综合评审为合格的投标单位才能入围商务标的评定。

- （一）资格评审。主要从所提供资质资料是否完整且符合要求等方面进行评判，符合要求为合格，否则为不合格。招标方根据实际情况确定是否需要进行资格后审。若在资格后审中发现不符或弄虚作假项目，则招标方有权取消投标单位的中标候选资格。

- （二）技术标（70分）

1.工艺设计的合理性和可行性（30分）。

（1）工艺设计及实现的合理性、可行性和先进性（20分）。

（2）布局的合理性（10分）。

- 2.设计参数及设备配置的合理性（30分）。

- （1）产能的符合性以及匹配性（15分）。

- （2）设备技术参数的符合性：技术性能、设备配置（性能、材质等）等的匹配性与满足性（10分）。

- （3）系统设计自动化程度（5分）。

- 3.运行的经济性（10分），根据运行费用进行测算与评估：优得8-10分，良得6-8分，一般得4-6分，差得0-4分。

- （三）商务标（30分）

1.价格分（20分）。以入围商务标的投标报价的算数平均数作为基准价，等于基准价得满分，其它投标价格每高1%扣减1分，直至35分扣完为止。

2.项目交货期（5分）。2023年9月30日前完成安装、调试并试生产。完全响应得满分，否则不得分。

3.付款方式（5分）。完全响应得满分，否则不得分。合同签订后预付35%货款，货到现场开箱验收合格后付20%，安装调试完毕并经招标方验收合格后付40%，按合同价全额开具增值税发票，剩余的5%作为质保金。质保期满后，经双方验收合格后支付。

（四）中标单位的确定

按技术标得分+商务标得分计算总得分，从高到低依次确定第一、第二、第三中标候选单位。第一中标候选单位有洽谈签订合同的优先权，洽谈成功即为中标单位。若自动放弃或合同谈判未达成一致，则招标方与第二中标候选单位洽谈签订合同，依次类推。

（五）中标价的确定

- 以中标单位的投标报价作为中标价。

四、投标文件编写

（一）报名文件：报名为电子方式报名。报名文件为企业简介、相关证照资料、报名表以及本说明书第二条款投标单位资质要求所需的支撑文件。报名资料接收邮箱为：zhangwh@flzc.com

（二）资质文件：包含但不限于与本说明书第二条款明确提出的相关资质证书及投标单位认为有必要提供的支撑文件或说明文件；企业基本情况介绍；授权委托书（附件1）等。

（三）技术标文件：针对招标方的技术方案进行逐项响应并标注偏离项目。

（四）商务标文件

1.投标人承诺函

2.法定代表人及委托代理人身份证复印件

3.投标报价表，须按项目组成分项明细报价。

以上文件，若采用现场招标，须提供：纸质文件1正2副，同时递交电子版一份（置于资质文件袋中）。纸质文件需逐项加盖单位公章后单独密封，且加盖骑缝章。未按要求递交的投标文件不予接受。投标文件（含电子版文件）在开标当日签到时递交。

若采用线上招标，须至少在开标前2小时将投标文件发送至zhangwh@flzc.com,投标文件分正本和副本，正本为加盖公章的扫描件版本（在文件关键页面处加盖公章），副本为word,excel,pdf等格式的原始文件。

五、招标日程安排

（一）投标咨询及现场查勘时间：2023年7月25日—7月30日

（二）报名时间：2023年7月26—8月1日，报名通过电子邮件方式报名。报名信息发送至zhangwh@flzc.com。

（三）标书及投标保证金提交截止时间：2023年8月3日9:00

（四）开标时间：2023年8月3日9:30

（五）开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司或线上开标（标段3以电子投标方式进行，投标方无需参与现场开标）。

六、投标单位注意事项

（一）未按招标方要求递交投标文件的视为无效投标。

（二）投标单位在中标后无正当理由拒绝按规定时间签订合同、开展业务或投标资料弄虚作假者一经招标方发现,招标方有权取消其中标资格，且缴纳的投标保证金不予退还。

（三）投标单位须与招标方就招标事项进行充分沟通，明确招标具体要求。未进行充分沟通者，招标方将不予接受投标。

七、投标咨询

（一）技术相关咨询

联系人：候  尧       联系电话：13594590400

（二）招投标咨询

联系人：张婉华       联系电话：13983346601

八、招标书相关附件

附件1.法人授权委托书

附件2.承诺书

附件3.报名表

附1.授权委托书

授权委托书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与投标，签订合同等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签名）

身份证号码：

委托代理人：（签名）

身份证号码：

附身份证正反面影印件。

日期：

附2.承诺书

承 诺 书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

我单位全面研究了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司乌眉山基地榨菜酱生产线设备采购项目标段XX招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务，并作以下承诺：

（一）我单位同意按招标书要求递交投标文件，含资质文件、技术标和商务标文件。

（二）我们完全同意评标委员会和招标人按招标方的评标方式，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

（三）我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响。

（四）若我单位中标，我们完全同意按招标结果签订合同。

投标单位：

法定代表人：

年   月   日

附3.报名表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

眉山基地榨菜酱生产线设备采购项目

投标报名表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 拟投标段 | 标段1 |  |  |
|  | 标段2 |  |  |
|  | 标段3 |  |  |
| 企业基本情况介绍 |  |  |  |

说明：报名表须加盖单位公章。