重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司人力资源系统项目

招 标 文 件

招   标   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（盖单位法人章）

2026年5月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法（综合评估法）	28

第四章  合同条款及格式	39

第五章  供货及服务要求	45

第六章  投标文件格式	47

# 第一章  招标公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司人力资源系统项目

招标公告

1.招标条件

本次招标项目重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司人力资源系统项目已具备招标条件，招标人为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，资金来源为业主自筹，现对该项目进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

2.2 项目概况：

2.2.1为解决日常人力资源管理、组织机构及岗位管理、招聘管理、培训与人才发展管理、人事事务管理、薪酬及绩效管理等人力资源管理痛点，提升管理效率、规范管理流程、强化数据管控，特开展本项目采购工作，需通过专业的人力资源管理解决方案，实现人力资源管理各环节的系统化、规范化、高效化运作。

2.2.2部署方式：SaaS部署。

2.2.3实施期： 合同签订后6个月内完成项目交付。

2.2.4服务期：订阅期间持续提供运维服务。

2.2.5质量要求：满足第五章的供货及服务要求。

2.3 本项目限价：90.00万元。

2.4 招标范围：本项目为交钥匙工程，投标方实施范围包括但不限于以下内容：

2.4.1负责本项目所需的软件系统的需求调研、设计、开发(如果涉及功能开发，以实际调研需求说明书为准。项目实施过程中如果因招标方需求变化，导致额外开发成本且大于等于15人天，超出部分由招标方承担)、集成、测试、操作培训、试运行、正式上线、系统交付、技术培训及服务、相关系统工程服务等。

2.4.2负责本项目所需的服务器环境搭建、系统安装调试、接口开发与对接（包括但不限于与 OA、财务、CRM等现有系统对接）。项目所需的服务器及网络资源由投标方提供。

2.4.3整个项目实施过程中软件系统的二次开发代码、项目过程资料等（详见第五章供货及服务要求中知识转移）需移交给招标方。

2.4.4对技术方案中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件，投标方仍有义务满足这些要求。具体详见第五章供货及服务要求。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 投标人必须具备有效的营业执照。

3.1.2投标人具有信息系统安全等级保护备案证明（等保三级）、有效的质量管理体系认证ISO9001、有效的信息安全管理体系认证ISO27001、所投标软件的产权资质等资质证书。

3.1.3 投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标，不允许分包、转包。

4.招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，投标人在投标前可在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）下载本招标项目的招标文件、图纸、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，投标人应随时关注本招标项目所有相关信息，不论投标人下载与否，都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 投标人可通过电话方式（联系方式详见第一章 招标公告7.联系方式）提出疑问，提问时间从本公告发布至 2026 年 5月 8日17时 00 分（北京时间）前。

4.3 招标人应于 2026 年 5月 9日 17 时 00 分（北京时间）前在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布澄清或者当场电话回复。

5.投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年 5月 18日 09 时 30分（北京时间）。

5.2 开标时间：2026年 5月 18日 09 时 30分（北京时间）。

5.3 递交投标文件地点为：开标截止时间前，投标人将纸质和U盘电子版投标文件书面递交到重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司二楼当日指定会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。5.5 投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地  址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

技术业务联系人及电话：周老师  13368257790

投标业务联系人及电话：黄老师  13101153562

2026年5月7日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 技术业务联系人及电话：周老师 13368257790 投标业务联系人及电话：黄老师 13101153562 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司人力资源系统项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为交钥匙工程，投标方实施范围包括但不限于以下内容：1.负责本项目所需的软件系统的需求调研、设计、开发(如果涉及功能开发，以实际调研需求说明书为准。项目实施过程中如果因招标方需求变化，导致额外开发成本且大于等于15人天，超出部分由招标方承担)、集成、测试、操作培训、试运行、正式上线、系统交付、技术培训及服务、相关系统工程服务等。 2.负责本项目所需的服务器环境搭建、系统安装调试、接口开发与对接（包括但不限于与 OA、财务、CRM等现有系统对接）。项目所需的服务器及网络资源由投标方提供。 3.整个项目实施过程中软件系统的二次开发代码、项目过程资料等（详见本技术方案第三章第三条知识转移）需移交给招标方。 4.对技术方案中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件，投标方仍有义务满足这些要求。具体详见第五章供货及服务要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订后6个月内完成项目交付。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 |
| 1.3.4 | 质量标准 和技术性能 | 详见第五章供货及服务要求。 投标人需派技术人员在开标当天就该项目作技术讲解。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求： 1.营业执照和资质要求 ①投标人具备独立的法人资格以及有效的营业执照，注册资本实缴金额在人民币1000万元及以上。 注：提供营业执照复印件及注册资本实缴证明材料并加盖投标单位鲜公章。 ②投标人具备有效的信息系统安全等级保护备案证明（等保三级）。 注：提供信息系统安全等级保护备案证明并加盖投标单位鲜公章。 ③投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证。 注：提供ISO9001质量管理体系认证证书并加盖投标单位鲜公章。 ④投标人具备有效的ISO27001信息安全管理体系认证。 注：提供ISO27001信息安全管理体系认证证书并加盖投标单位鲜公章。 ⑤投标人具备有效所投标软件的产权资质，且无知识产权侵权风险，不接受第三方代理产品投标。 注：提供自有软件著作权证书并加盖投标单位鲜公章。 2.业绩要求 ①2025年1月1日起至投标截止日止投标人具有3个及以上同等规模项目案例。 注：提供上述3个供需双方签字盖章的案例合同关键页复印件并加盖投标单位鲜公章。 ②2023年1月1日起至投标截止日止，投标人完成3个及以上与本项目规模、类型相当的人力资源系统建设实施项目案例。 注：提供上述3个供需双方签字盖章的案例合同关键页复印件及对应的验收合格证明材料并加盖投标单位鲜公章。 3.实施、开发团队人员要求 投标人拟派项目经理具备PMP证书或信息系统项目管理师资格证书，2023年1月1日起至投标截止日止该项目经理至少有2个HR系统项目全周期管理经验；实施、开发团队人员配置齐全。 注：①提供实施、开发团队人员配置情况说明并加盖投标单位鲜公章。 ②提供拟派项目经理PMP证书或信息系统项目管理师资格证书复印件及2个HR系统项目全周期管理经验证明材料并加盖投标单位鲜公章。 ③提供拟派实施、开发团队人员在投标单位的连续养老保险证明材料，参保期限须包含 2026 年 1 月至 2026 年 3 月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 4.信誉要求 投标人须具有良好的商业信誉，在“信用中国网（https://www.creditchina.gov.cn/）”无严重失信主体名单信息记录、无经营（活动）异常名录信息记录、无重大税收违法失信主体名单记录。 注：提供以上网站查询结果网页打印件并加盖投标单位鲜公章。 5.投标截止日投标资格情况 投标人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 6.其他要求 （1）信创适配能力要求 投标方交付给招标方的产品须按照国家最新信创规范要求进行改造，在2027年12月底前提供符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告清单中产品的信创兼容性认证证书。若无法按时提供，招标方有权单方解除合同，且投标方须全额返还招标方已支付的项目建设及全部订阅服务费用并承担招标方由此产生的全部损失(包括但不限于系统替换成本、监管处罚等)。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （2）供货要求 投标人提供的货物和服务必须完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求（投标文件中响应为负偏差的条款除外）。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现中标人提供的货物或服务不符合招标文件要求的，将视为中标人弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向监督部门报告给予处理处罚等手段。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 （3）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。 （4）投标文件真实性 投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章投标文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2A）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见正文。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见正文。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的形式和截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前按照第一章规定的方式向招标人提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式和时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html）发布修改。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 投标报价为固定总价，除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。固定总价报价以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决投标条件。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标总报价最高限价为人民币 900000.00 元。投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 2.异常低价警戒线要求：无。 3.报价组成要求：投标总报价由项目开发实施费用和第一年的订阅服务费用组成，所有报价均为含税全包价，报价货币为人民币，请保留小数点后两位并注明开具增值税专用发票税率（如果有多项税率的，请分别注明每项税率开具金额）。 1)开发实施费（一次性费用） 包含项目从启动到正式运行验收合格的全部费用，费用包括但不限于：开发(如果涉及功能开发，以实际调研需求说明书为准。项目实施过程中如果因招标方需求变化，导致额外开发成本且大于等于15人天，超出部分由招标方承担)、实施、培训、差旅等费用。 2)年度订阅费 第一年的订阅服务费用，投标人还须另附表提供第二年至第五年的订阅服务费用明细。从项目试运行开始，进入订阅期。 4.系统用户数如下，投标人可以作为报价时的参考，招标方保留修改调整权利，如因实际业务发生变化、实际调研结果与本技术方案存在差异等原因发生调整变更： ①系统基础用户数量约4000人。 ②以下为各模块使用人数统计： 系统模块; 模块用户数. 招聘模块; 3人. 组织模块; 4000人. 人事模块; 4000人. 假勤模块; 4000人. 薪酬模块; 4000人. 培训模块; 3000人. 人才发展模块; 1000人. 绩效模块; 2500人. |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求。 投标人按照以下方式缴纳： 1.保证金金额：人民币18000元。 投标人从企业账户在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。 投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2.投标保证金账户及账号 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 3.投标人须在付款凭证备注栏中注明是“ 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司人力资源系统项目-投标保证金”。项目名称可简写成： 涪陵榨菜人力资源系统 。未备注或者备注错误不作为否决投标依据。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 1.投标文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位公章或投标人的单位电子公章均可。 2.投标文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他投标文件内容可以逐页加盖单位法人章或用单位法人章加盖骑缝章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 1.现场递交纸质投标文件按照以下执行： 投标文件正本份数：【 1 】份； 投标文件副本份数：【 1 】份； 提交整套投标文件电子版：U盘【 1 】份。 投标人应按要求提供，否则由评标委员会作否决投标处理。 当副本、正本和电子文档不一致时，以正本为准。本条不作为否决投标的依据。 2.邮箱递交PDF扫描版本投标文件按照以下执行： 发送整套签字盖章符合要求的PDF扫描版：【 1 】份。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）商务部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）技术部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分评审时，不因形式问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标。 （《供货方案》原则上不超过 100 页，但不得将页数作为评审因素。） （4）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料，在技术部分提供招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料）。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 递交纸质投标文件适用： 1.投标文件正本、副本统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖投标人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投、失密或提前拆封等情况概不负责。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 递交纸质投标文件适用： 应在 “投标文件”袋封套上载明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告中规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告中规定的投标文件递交地点。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见第一章招标公告。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 开标时间（应与投标截止时间一致），展示投标人数量是否大于（等于）3家，达到开标条件的，进入开标环节。 2.宣布开标纪律，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名并现场确认。 3. 汇总投标保证金交纳情况 3.1 展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，展示内容应至少包含投标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。 3.4 打印所有投标人的投标保证金交纳情况，并由招标人代表、监标人、记录人签名确认。 4.密封情况检查：各投标人代表或其推荐代表检查所递交的投标文件； 5. 公布投标人名称、投标报价、供货期及其他内容。 6.投标人对开标有异议的，应当场或在线（不见面开标适用）提出，由招标人或代理机构当场或在线（不见面开标适用）答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 7. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 投标保证金缴纳情况表、开标记录表一并交由评标委员会评审。 8.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按相关规定组建评标委员会。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html） 上进行公示，公示期不少于1日，请各投标人自行查询。 |
|  | 中标结果公告 | 中标候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，招标人在中标候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/html/index.html） 网上进行中标结果公告，并由招标人依法依规发出中标通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：不提供。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次招标）； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照相关文件处理投诉。 3. 投标人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系电话：13101153562 投诉受理部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 关于对招标文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者招标文件中的条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释；对投标文件理解有争议的，应当作出不利于投标人的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 无。 |
| 10.4 | 述标会要求 | - 时间：开标时另行通知； - 地点：开标时另行通知； - 述标顺序：开标时以抽签方式决定； - 述标时间：每个投标方述标时间控制在60分钟以内； - 述标内容（包括但不限于以下内容）： - 明确实施范围； - 涪陵榨菜集团人力资源系统项目解决方案介绍： - 设计思路； - 项目目标（核心功能的介绍）； - 详细设计方案（业务模块、功能清单、技术架构、依赖的基础设施和中间件等）； - 系统集成方案（介绍与周边和底层系统的关联关系，接口方案）； - 系统所需服务器配置清单； - 实施策略及进度计划； - 知识转移移交及运维服务保障； - 请投标方根据自身行业及实施经验，从定量及定性两个角度阐述产品实施后给企业带来的价值； - 现场解答； - 实施策略及进度计划； - 技术移交及运维服务保障； 现场解答； |

1.  总则

1.1  招标项目概况

1.1.1  本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4A  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）独立法人资格和资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  投标预备会

1.9.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2  投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3  投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.2  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.3  投标人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，投标文件的偏差项数应当符合投标人须知前附表的规定。

1.11.4  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应向招标人确认已收到该澄清。招标人采用网络媒介公开发布澄清的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓澄清全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在投标人。

2.3.2  投标人在收到修改内容后，应向招标人确认已收到该修改内容。招标人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论投标人是否查看，均视为所有潜在投标人清楚知晓修改全部内容。投标人应在投标截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件及澄清修改有异议的，应当在投标截止时间5日前按投标人须知前附表规定的形式提出。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）投标函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）投标报价合理性说明（如有）；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）承诺；

（3）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括共同投标协议。

3.1.3  投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3  投标报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2  在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.5A  资格审查资料

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选投标方案

3.6.1  除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  投标文件的份数：投标人网上提交加密电子投标文件一份。招标文件要求提供样品的，样品提供按投标人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5  投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按投标人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3  投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或在线提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，提出异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1  评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.3.2  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于1个工作日。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 2 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.  重新招标和不再招标（增加条款）

8.1  重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

（4）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（5）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（6）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按对应专家库管理办法进行处理。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标总报价（暂定投标总报价）（元） | 增值税税率 | 交货期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关选项抽取情况 |  | □抽取的评标基准价计算方式为 ；□抽取的下浮系数N为 ；□抽取的权重M为 。 |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人：               招标代理机构：             监标人：

主持人：               记录人：

年     月    日
附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人：              监标人：              记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过书面提交。

评标委员会：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：中标通知书

中标通知书

（中标单位名称）         ：

你方于    年    月    日（投标日期）所递交的	（项目名称）   招标的投标文件已被我方接受，经评标委员会评定，被确定为中标人。

中标价：	      元；

供货范围：	        ；

供货期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订设备（材料）采购合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。若评标办法前附表与正文不一致的地方，以评标办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 人员要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉、投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | 质量标准和技术性能 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 | 最终分值构成 （总分100分） | 1.技术评审 100 分×70%； 2.商务评审 55 分×30%； 3.报价评审 45 分×30%。 |  |
| 2.2.2（1） | 技术评审标准（A） | 总体评审标准 | 本环节为人力资源系统的核心评审项，评审因素全部量化，无明确评分标准的不得作为打分依据，技术部分满分100分，设置技术标最低合格线（70分），低于合格线的作无效标处理，不得进入商务及报价评审。最终得分占比70%。 1.技术标采用量化打分制，由评标委员会各成员独立对资格合格的投标文件，按招标文件载明的评分细则逐项打分；各成员打分去掉一个最高分、一个最低分后，算术平均值为该投标人的技术标最终得分，得分保留小数点后 2 位。 2.无效标判定规则 出现以下情形之一的，技术标直接判定为不合格，作否决投标处理： (1)技术方案存在重大偏离，无法实质性满足招标文件核心需求的； (2)技术标得分低于最低合格线（70分）的； (3)投标文件技术内容与其他投标人存在高度雷同，涉嫌围标串标的； (4)提供虚假技术参数、业绩、资质证明材料的。 |
|  |  | 整体方案规划 （30分） | 1.响应招标文件的要求，对于本项目背景、工作目标理解深入；提供的方案符合本项目要求，对工作内容未覆盖的扣分；（10分） 2.系统平台稳定且开放接口丰富；（10分） 3.科学合理的项目实施方案、项目质量保证措施、项目风险管控措施。（10分） |
|  |  | 团队能力 （40分） | - 1.有整体工作计划，工作计划安排合理，明确各阶段交付成果；（8分） - 2.有项目实施组织架构，各专业人员配备齐全，人员分工明确合理；（8分） - 3.项目经理人选明确，提供项目成员名单及其个人简历，以便评定项目经验和能力（8分）。 - 4.投标人需提供由拟派项目经理近5年内主导的在快消品行业（包括食品、乳制品、酒水、饮料、日化等领域）的项目实施案例（金额100万以上），每具有1个得1分，最多得8分，没有不得分（案例需附有合同复印件封面及最后签章页，否则不予认可；同一家公司的不同案例算作1家案例）。（8分） 5.投标人提供的解决方案中所涉功能要有DEMO演示，展现主要功能界面，及在PC端、移动端使用顺畅情况。（8分） |
|  |  | 经验情况 （10分） | 投标人近3年来承担过与涪陵榨菜集团或快消品行业同等规模大型企业的成功案例：3家及以上得10分，2家得6分，1家得3分，没有案例则为0 分（案例需附有合同复印件封面及最后签章页，否则不予认可；同一家公司的不同案例算作1家案例）。 |
|  |  | 述标情况 (10分) | 根据投标人的述标情况进行综合评价，述标内容是否专业完整，述标人员对业务了解程度，回答问题是否专业，得0-10分。 |
|  |  | 运维服务 （10分） | - 1.完善的运维服务响应标准方案，有完善的突发事件应急预案；（5分） 2.有完善知识转移方案，包括培训计划、交付文档清单等，通过该方案能有效提升参与项目内部顾问能力（5分）。 |
| 2.2.2（2） | 商务评审标准（B） | 总体评审标准 | 商务部分满分55分，最终得分占比30%，商务评分为客观评分，评标委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 |
|  |  | 企业财务状况（10分） | ①投标人2024 年度、2025 年度资产负债率均≤60%；② 投标人2024 年度、2025 年度连续盈利，两个年度经审计净利润均为正值；每满足一项得5分，最高得10分。（投标人提供 2024 年度、2025 年度由合法会计师事务所出具的完整审计报告扫描件（含审计意见页、资产负债表、利润表），逐页加盖投标人公章；非投标主体自身的财务数据不予计分） |
|  |  | 公司资质（30分） | 1.信息安全与隐私保护： 具备隐私信息管理体系认证ISO27701、公有云个人信息安全管理体系认证ISO27018，每具备一种得6分，最高得12分。 2.服务能力：具备信息技术服务管理体系认证ISO20000，得6分。 3.综合管理能力：具备环境管理体系认证ISO14001、职业健康管理体系认证ISO45001，每具备一种得3分，最高得6分。 4.高端能力加分：具备CMMI5级证书，得6分。 注：以上必须提供有效期内相关证书复印件，否则不予计分。 |
|  |  | 迭代服务及服务响应机制（15分） | 1.订阅期内免费提供最新产品升级服务，得2分。 2.承诺升级后不影响现有数据和系统正常运行，得2分。 3.提供 7×24 小时电话 / 远程技术支持，得3分。 4.故障响应时效：≤30 分钟响应、≤4 小时远程解决，得3分。 5.重大故障承诺≤24 小时到达现场，得3分。 6.承诺项目实施及订阅期内提供专属客户经理 1 对 1 对接，得2分。 |
| 2.2.2（3） | 投标函部分评审标准 | 投标函部分的签署 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标报价 | 1.投标函及分项报价表中的投标报价不得高于招标人公布的投标报价最高限价。投标函中的投标总报价必须与已报价的分项报价表中的投标总报价一致。 2.投标人分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，投标总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价大小写不一致修正 | 符合第三章“评标办法”第3.1.2项规定。 |
| 2.2.2（4） | 报价评审标准（C） | 投标报价组合=投标总报价+第二年至第五年的订阅服务费用报价（45分） | 投标报价组合满分 45 分，最终得分占比30%，结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。所有通过初步评审且进入报价评审的投标人投标报价组合按以下标准评分： 1.投标报价组合与评标基准价相比：等于评标基准价的得满分45分；低于评标基准价的，每低 1 %扣 0.25 分；高于评标基准价的，每高 1 %扣 0.25 分；最多扣5分；得分保留小数点后两位。 2.交付质量保障扣分：为杜绝恶意低价中标，规避后期交付风险，投标报价组合低于评标基准价20%以上的，每低 1 % 扣 5 分，扣完为止。 注：若各投标人开具增值税专用发票税率不一样，则按无税金额进行评审。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 | 投标报价组合 | 进入报价评审的投标人的投标报价组合的算术平均值，即为本项目的投标报价组合的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 2.2.4 | 偏差率计算 | 投标报价组合的偏差率计算公式 偏差率=100％×（投标人投标报价组合一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |
| 3 | 评标程序 | 1.初步评审。按照第2.1.1项至第2.1.3项的规定，对所有投标文件进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.技术评审。按照第2.2.2（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分A。 3.商务评审。按照第2.2.2（2）目的规定，进行商务评审，计算出商务得分B。 4.投标函部分评审。按照第2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。 5.报价评审。按照第2.2.3项的规定，计算评标基准价；并按照第2.2.2（4）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分C。 6.汇总得分。对技术得分A×70%、商务得分B×30%、报价得分C×30%进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 注：（1）因评标委员会作否决投标导致有效投标人不足三个的，评标委员会认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。（注：本款只适用于首次招标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人。） （2）综合评分相等的，以投标报价低的优先；最终得分且投标报价均相同的，以技术标得分较高的优先；以上三项均相同的，由评标委员会 投票 排序。 |  |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人得分=A×70%+B×30%+C×30% |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现投标人综合评分相等时，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评审标准

2.2.1  分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表；

（4）报价评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2  详细评审

3.2.1  详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的独立法人资格、资质条件（如有）不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-2投标人的人员不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-3投标人的业绩不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的信誉及投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求。 |
|  |  | A-5投标人的其他要求不满足投标人须知前附表1.4.1项的要求。 |
|  | 形式评审 | A-7投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致。 |
|  |  | A-8投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。 编制投标文件时对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改。 |
|  |  | A-10第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | A-11投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权委托书。 |
|  |  | A-12招标文件未明确允许提交备选投标方案，投标人提交备选投标方案。 |
|  | 响应性评审 | A-13投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | A-14投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定。 |
|  |  | A-15不符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第六章投标文件格式。） |
|  |  | A-16 质量标准和技术性能不符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定。 |
|  |  | A-17投标人有以下情形之一的： 1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分评审 | A-18投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖投标人单位法人章或投标人的单位电子印章均可。 |
|  |  | A-19投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20交货期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21交货地点符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24投标人分项报价表中各分项合价与依据单价和数量计算出的结果不一致，投标总报价与各分项合价汇总计算出的结果不一致。由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-28有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-29投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 |  | / |

# 第四章  合同主要条款及格式

人力资源系统项目

采购合同

项目名称：【人力资源系统项目】

委托方（甲方/采购人）：【采购人全称】

受托方（乙方/中标人）：【中标人全称】

签订地点：【甲方所在地】

签订日期：  年  月  日

重要提示

本合同文本为本次招标项目的参考性合同范本，用于明确本次采购的核心交易框架。中标后，采购人与中标人应在严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、不背离招标文件及中标人投标文件实质性内容的前提下，就合同非实质性条款的具体内容进行平等协商，最终以双方协商一致并正式签署的合同文本为准。

目  录

第一条 软件服务内容	1

第二条 合同价款及付款方式	2

第三条 年度订阅服务续约机制	4

第四条 项目实施管理	5

第五条 项目培训	6

第六条 系统交付和验收	6

第七条 知识产权和保密义务	7

第八条 违约责任	9

第九条 合同的解除和终止	10

第十条 不可抗力	11

第十一条 争议解决方式	11

第十二条 授权代表及送达	11

第十三条 其他条款	11

第十四条 法定地址	12

附件一：《保密协议》	14

附件二：《技术服务要求》	16

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方采购乙方人力资源系统 SaaS 订阅服务及开发实施事宜，达成如下协议：

第一条 软件服务内容

- 项目概况

本项目采用SaaS云部署模式，乙方提供标准化人力资源 SaaS 平台、开发(如果涉及功能开发，以经甲方书面签字盖章确认的实际调研需求说明书为准)、实施、全周期订阅服务、技术支持与运维保障。甲方通过乙方 SaaS 平台获得系统使用权，无需部署本地服务器，乙方负责平台底层运维、安全保障、版本迭代与服务连续性。

乙方交付给甲方的产品须按照国家最新信创规范要求进行改造，在2027年12月底前提供符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告清单中产品的信创兼容性认证证书。若无法按时提供，甲方有权单方解除合同，且乙方须全额返还甲方已支付的项目建设及全部订阅服务费用并承担甲方由此产生的全部损失(包括但不限于系统替换成本、监管处罚等)。

乙方必须将甲方的所有的业务数据存储在中国境内的数据站点，不得在境外存储，不得将甲方的任何数据传输至境外，不得向任何境外主体提供、披露甲方数据。

2、服务范围

（1）一次性开发实施服务：

① 符合甲方业务需求的实施部署；

② 系统上线部署、测试、调试与试运行保障服务；

③ 包括但不限于需求调研、方案设计、项目管理与交付验收等全流程实施服务；

④ 系统上线配套的全套技术文档（包括但不限于操作手册、运维手册、应急处置预案等）编制服务。

（2）订阅周期标准服务：

① 人力资源系统标准化 SaaS 平台授权使用服务；

② 7×24 小时技术支持、运维保障、bug 修复、标准化功能版本升级服务；

乙方提供7×24小时技术支持服务的，需满足一般问题1小时内响应、4小时内解决，重大故障30分钟内响应、2小时内恢复系统运行的标准。

③ 甲方全层级人员操作培训与持续技术指导服务；

④ 系统网络安全等级保护三级合规保障；

⑤ 每日数据备份、灾难恢复与数据安全全流程保障服务；

⑥ 本项目配套的其他技术服务、合规保障与咨询服务。

3、项目实施期限为 6个 月。从合同签订之日起6个月内完成项目交付，（如遇国家法定节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日）。

4、系统功能与技术标准

本项目系统功能、技术要求、服务要求等，严格按照招标文件第五章供货及服务要求、附件二约定的内容、乙方投标文件响应内容及提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书执行，不得低于国家及行业现行标准，且不得低于本合同签订时乙方 SaaS 平台对外公示的最高服务标准。

第二条 合同价款及付款方式

1、合同含税价款总额为（含税价）：￥【 】（大写：人民币【 】元），（不含税价）：￥【 】（大写：人民币【 】元），税率以乙方投标文件中分项报价填报的税率为准；

2、付款方式：

甲方收到乙方开具相应金额增值税专用发票作为每次进度款支付的前提条件，如因乙方原因未开具发票而导致付款延迟，甲方不承担任何责任。

（1）第一阶段：合同签订后，甲方支付价款总额的30%，作为首付款，即￥【 】元。

（2）第二阶段：软件系统所有模块完成开发、实施、测试、培训、上线。软件系统所有模块上线试运行1个月，满足用户需求，经甲方书面确认达到上线标准后15个工作日内，甲方支付价款总额的30%，即￥【 】元。

（3）第三阶段：软件系统所有模块上线累计试运行3个月，通过正式验收（以双方签署正式验收报告为准）后15个工作日内，甲方支付价款总额的30%，即￥【 】元。

（4）第四阶段：软件系统所有模块上线正式运行满一年，期间满足并及时响应甲方实际业务需求，甲方支付价款总额的10%，即￥【 】元。

3、支付方式：

甲方与乙方之间通过  银行转账 方式进行结算。

4、发票种类：

（1）乙方提供发票种类如下：

【√】增值税专用发票；    【 】增值税普通发票；

- 本项目提供的发票应按照本合同约定内容，乙方根据服务的不同区别开具。

- 乙方需先行开具符合甲方财务报账的发票。

5、银行信息：

合同乙方：【 】

乙方指定收款账户信息：

开户名称：【 】

开 户 行：【 】

帐    号：【 】

纳税人识别号：【 】

甲方开票信息：

名称：【 】

开 户 行：【 】

帐    号：【 】

纳税人识别号：【 】

- 本项目实施过程中，若甲方中途变更方案或发生其他服务的调整变化，针对合同约定的软件功能模块进行升级优化的合同价款是否调整届时另行协商，其他优化产生的相应费用的变化由双方另行协商解决。但任何因变更或调整导致的合同总价增加，单次调整金额不得超过原合同总价的10%，累计增加总价不得超过原合同总价的20%。

- 付款说明：如遇国家法定税率变更，以不含税价不变为基准进行结算。

第三条 年度订阅服务续约机制

1、订阅服务期限

（1） 首年订阅服务期：自软件系统各模块试运行之日起分别计算各模块的订阅期，各模块的订阅期限均为 12 个月。

（2） 续约订阅服务期：上一个订阅服务期届满后，甲方行使续约选择权的，每一个续约周期为 12 个月，具体期限以双方签署的年度续约协议为准。

（3） 本合同约定的服务等级、权利义务、知识产权、数据安全等条款，适用于首年订阅服务期及所有续约订阅服务期。

2、订阅服务费用与支付方式

（1）订阅服务费用标准

①首年订阅服务费：费用已包含在本合同第二条的合同含税价款中。

②续约年度订阅服务费：首年服务期届满后的3年内，在甲方用户数及软件系统模块需求不变的情况下，续约年度订阅服务费等价于首年订阅服务费，税率以乙方投标文件中该分项报价填报的税率为准，订阅服务期内，乙方不得收取任何额外费用。若甲方的需求减少的情况下，续约价格应当按实际情况降低。3年期限届满后续约的，在甲方用户数及软件系统模块需求不变的情况下，年度订阅服务费涨幅不得超过首年订阅服务费的3%。

③甲方如需新增用户数、扩容存储容量、新增功能模块，收费标准由双方另行协商确认，乙方承诺增值服务收费不高于同期官方公示的最低价格，且需经甲方书面确认后方可生效。

④首年订阅服务费支付节点

费用已包含在本合同第二条的合同含税价款中，按本合同第二条的付款方式支付。

⑤续约年度服务费支付方式

续约年度订阅服务费按年支付，双方签署年度续约协议且甲方收到乙方开具相应金额增值税专用发票后 15 个工作日内，甲方向乙方支付当年度全额订阅服务费。

⑥付款特殊约定

(a)甲方付款受财政资金拨付进度影响的，付款期限相应顺延，不视为甲方逾期付款，乙方不得以此主张违约责任、暂停服务、降低服务标准或解除合同；

(b)如遇国家法定税率调整，本合同项下订阅服务费以不含税总价不变为基准，按调整后税率核算最终含税价款；

(c)乙方开具的增值税专用发票不符合国家税务规定及甲方财务要求的，甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

第四条 项目实施管理

1、项目组

甲乙双方应当委派人员分别组成项目组，其中：

甲方指定项目组负责人：【 】，联系方式：【 】；

乙方指定项目组负责人：【 】，联系方式：【 】。

2、信息与资料提供

（1）合同签订前乙方应当将履行本合同所必要的、需要由甲方提供的信息、资料清单提供给甲方，合同履行过程中乙方要求补充提供的信息和资料不能超过甲方的能力和权限范围。乙方有权在履行本合同所需的必要范围内向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，以对本项目进行全面的研究和设计，乙方获取的前述信息资料不得用于本次合作以外的任何用途，甲方应当在合理范围内予以配合。

（2）乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权书面通知甲方补齐、补正。

3、项目技术文件

（1）项目需求分析完成后，乙方应当在相应的时间节点向甲方提交对应的需求规格说明书。

（2）甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核，并在15个工作日内签字确认或提出书面修改意见，合同履行过程中甲方发现需要修改的，乙方应当配合。

甲方逾期未提出书面修改意见的，不视为甲方对技术文件的认可，乙方不得以此主张甲方承担任何不利责任。

乙方收到甲方提出的书面修改意见后，应当在10个工作日内完成修改并重新提交甲方审核。

4、项目变更

（1）本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期、功能需求等的更改），甲乙双方应当以书面形式予以确定。

第五条 项目培训

1、乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，通过现场或远程的方式为甲方系统管理员、HR 业务操作人员、各部门员工自助服务使用人员等免费提供本项目的操作培训，确保甲方使用人员能熟练操作本项目平台系统的各项功能，以保障系统的正常运用。

2、乙方培训时应当提供系统操作说明和日常维护说明等技术资料。

第六条 系统交付和验收

1、交付

（1）乙方应当按照本合同、招标文件及乙方提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书进行交付，所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。

（2）乙方应当在每项交付5个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

（3）试运行：

应用软件整体开发、配置完成后，乙方通过邮件或者书面通知甲方，甲方在收到通知后5个工作日内开始整体项目试运行，试运行期限为[3个月]。试运行应表明应用软件的功能和性能符合乙方在本合同《需求规格说明书》中的承诺。如果在试运行期间发现任何因乙方原因造成的与《需求规格说明书》规定的不符，乙方有责任对其进行修改和更正直到达到《需求规格说明书》中的要求，同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。如果由于乙方原因引起的应用软件的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在[24]小时内恢复，试运行期将自系统恢复之次日起重新开始计算。有效试运行最长不得超过[3个月]，超过该期间后仍不能达到《需求规格说明书》的标准的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价款0.2％的违约金，若逾期一个月仍未达到《需求规格说明书》的标准的，甲方有权单方解除合同，且乙方须全额返还甲方已支付的全部项目建设及订阅服务费用并承担甲方由此产生的全部损失。

2、验收

（1）项目建设完成且系统能够运行稳定后，由乙方发起验收申请并提供验收方案、验收测试报告、完整验收资料及接受检验来证明其提供的系统符合招标文件及乙方提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书的各项要求。

（2）甲方应当自收到乙方完整的验收申请及全部验收资料之日起30个工作日内完成验收。甲方对乙方提供的系统软件及各项资料进行验收确认，确认已经满足招标文件及乙方提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书的各项要求的验收合格并签署《验收合格报告》，不合格的乙方应在10个工作日内完成整改并重新申请验收。整改次数不得超过2次，经2次整改仍不合格的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担相应违约责任。

- 验收标准

- 乙方提供的软件功能完全符合甲方招标文件及乙方提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书规定的质量、功能需求、模块范围、性能及标准，乙方并保证本合同软件系统能够持续稳定的运行。乙方保证交付的软件符合说明书和使用手册所述功能，并由产品验收测试的成功完成予以证明。

（2）乙方提供的软件需经过严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷。

（3）乙方提供的软件无任何知识产权归属的纠纷，并为可执行的软件，未在其中设置任何妨碍软件正常运行的限制措施。如因乙方提供的软件存在任何侵犯第三人合法权益的情况，由乙方自行承担经济赔付及法律责任，若因此造成甲方损失的，乙方另应全额赔偿。

第七条 知识产权和保密义务

1、知识产权

（1）乙方提供的标准化 SaaS 平台、底层技术、通用功能模块、非定制化源代码的知识产权归乙方所有；乙方授予甲方在订阅服务期限内、本项目业务范围内的非独占、不可转让、不可转许可的合法使用权，订阅期届满甲方未续约的，该使用权自动终止；

（2）甲乙双方同意依据本项目定制化需求进行开发、技术创新部分的应用软件项目的所有权益，包括但不限于所有权及知识产权、专利申请权，归甲方所有。乙方应在项目正式验收通过后3个工作日内向甲方交付定制化开发部分的全部源代码、开发文档、接口说明等所有相关资料。

（3）甲方提供的业务数据、组织架构信息、员工个人信息、经营数据、管理制度等全部数据与资料的所有权归甲方独家所有，乙方仅可在履行本合同为甲方提供服务的必要范围内使用，不得用于其他任何用途，不得利用甲方数据训练乙方的通用算法、模型或用于其他客户的服务优化。

（4）乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

2、保密

（1）甲乙双方均有为对方保密的义务，该保密义务不因本合同的解除或终止而失效。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的必要工作人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任，赔偿对方损失并按合同总额的20%承担违约金；但法律另有规定的除外。

保密义务期限为自双方获悉对方保密信息之日起永久，除非相关保密信息已合法进入公共领域。

（2）本合同因履行完毕终止或解除后，乙方应当立即退还甲方提供的全部纸质版资料并删除电子版资料。

3、著作权

（1）本项目所使用的软件，包括乙方自行研发的软件、以及第三方公司提供的软件。在为本项目提供技术服务过程中，如使用任何第三方拥有所有权、专利权、著作权、商标权或商业秘密等权利的产品或者服务时，乙方均须书面告知甲方。

（2）除本合同约定归甲方所有的定制化开发部分外，就本项目使用的软件，包括但不限于乙方自行研发的软件、乙方软件所依据的底层软件、软件等，乙方承诺：已取得前述软件的合法使用权，并有权授权甲方使用，乙方在此授权甲方非独占性地使用前述软件，授权使用期限自本协议签订之日起至本项目订阅服务到期之日止，乙方确保，甲方在授权使用期限内可连续地、不间断地使用前述软件，且甲方在使用软件过程中不会受到任何第三方的追索或索赔。前述软件的实施费用、订阅服务费用等全部费用已包含在合同款项中，乙方不得向甲方或最终客户主张额外费用。

（3）若乙方违反本条约定，应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括甲方因此向第三方支付的软件费用或承担的赔偿款项等。

第八条 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

- 因乙方自身原因导致的逾期履约、不履约、履约不完全责任

（1）乙方逾期交付，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价款0.2％的违约金。

（2）乙方逾期交付超过15日的，甲方有权要求解除合同，乙方应当退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的20%作为违约金。违约金不足以填补甲方损失的，乙方补足赔偿甲方全部损失。

（3）乙方交付的软件系统项目和功能等未能通过验收的，甲方有权要求乙方在指定期限内完成整改，乙方拒绝整改或经整改后仍未达到合同约定的，甲方有权立即解除合同并另行委托第三方，乙方应当全额返还甲方已支付的全部项目建设及订阅服务费用、并支付合同总金额的20%作为违约金。违约金不足以填补甲方损失的，乙方补足赔偿甲方全部损失。如乙方在指定期限内整改合格的，仅需按照本条第（1）款之约定承担逾期交付违约责任。

2、甲方逾期付款责任

（1）甲方在不存在财政资金拨付延迟、乙方未提供符合要求的增值税专用发票、乙方未完成对应阶段全部合同义务的情形下，无正当理由逾期付款的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付合同应付款款的0.2％的违约金。

（2）甲方逾期付款超过90日的，乙方有权要求解除合同，由甲方支付乙方为履行本合同已发生且经甲方书面确认的合理必要费用，但因本合同第三条第6款第（1）项约定情形导致的付款顺延除外。

3、合同签订后，乙方不得中途擅自解除合同，否则应当退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付相当于合同总额30%的违约金。违约金不足以填补甲方全部直接及间接损失的，应当补足。

4、乙方确认自身具备签订及履行本合同的相关资质，否则甲方有权立即解除合同，乙方应当按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金不足以填补甲方全部直接及间接损失的，应当补足。乙方总公司对此承担连带支付责任。

5、违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付相应违约金。

6、违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付相应违约金。乙方违反保密义务的，违约金金额为本合同总价款的20%，并应赔偿甲方全部损失。该约定与附件一《保密协议》不一致的，以较高者为准。

7、本合同所涉甲方损失，均包括但不限于直接损失、诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、保全费、保全担保费等；甲方有权不经裁决直接自应支付给乙方的款项中相应扣除赔偿金、违约金等费用。

乙方违反本合同第一条、第六条或附件二《技术服务要求》中关于数据安全、服务等级（SLA）、信创合规、数据迁移等承诺或保证的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款【】%的违约金；若导致甲方数据泄露、丢失或系统无法达到约定可用性的，乙方应赔偿甲方全部损失，且甲方有权立即单方解除合同。

第九条 合同的解除和终止

1、本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

2、甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

第十条 不可抗力

一方当事人因不可抗力（指山洪、地震、战争等）不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当于不可抗力发生后48小时内告知对方，并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

第十一条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 授权代表及送达

乙方指派【 】作为本合同履行乙方的授权代表人，联系电话：【 】，电子邮箱：【 】 ，通讯地址：【 】，邮政编码：【 】。指派的授权代表，代表乙方发出指令、处理合同履行的相关事宜，签收来往函件，调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

双方确认以合同第十四条载明的地址及联系方式作为有效送达地址和联系方式。在履行本合同过程中所发出的函件，可直接送达，也可邮寄，邮寄应以EMS特快专递按上述通信地址寄发，从发出之日起第三日视为收到。当一方通信地址发生变动的，应当提前书面通知对方，否则原通信地址仍有效，按原地址寄发的文件视为成功送达。本送达条款适用于司法送达。

第十三条 其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式 肆 份，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份，具同等法律效力。

3、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、无论甲方向乙方购买过的全部或部分产品和/或服务因何原因终止，自相应产品/服务终止日起，乙方为甲方保留该等产品/服务数据180天（“保留期限”），甲方须在该等产品/服务终止前或保留期限届满前完成该等产品/服务数据的迁移或备份。保留期限届满后，乙方将自动删除该等产品/服务数据，包括所有缓存和备份。甲方如需在保留期限届满前删除数据，可向乙方发送数据删除通知函，乙方将根据通知函告知的时间删除数据 。

保留期限内乙方不得收取任何数据存储、保管或迁移费用，且应当无偿配合甲方完成全部数据迁移工作。

第十四条 法定地址

合同甲方：【 】

地    址：【 】

联系电话：【 】

联 系 人：【 】          身份证号码：【 】

传    真：【 】

邮    编： 【 】

纳税人识别号：【 】

合同乙方： 【 】

地    址： 【 】

联系电话：【 】

联系人： 【 】   身份证号码：【 】

传    真：【 】

税    号：【 】

（以下无正文）

（签字页）

甲方：【 】                            乙方：【 】

（盖章）                                  （盖章）

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

日    期：   年    月    日               日    期：    年    月   日

合同总价：￥【 】

附件一：《保密协议》

保密协议

甲方：【 】

地址： 【 】

法定代表人（或负责人）：【 】

乙方： 【 】

地址： 【 】

法定代表人（或负责人）： 【 】

鉴于双方已经建立或正在探求建立某种合作关系，甲方可能向乙方透露一些保密信息，双方同意并达成以下协议：

- 本协议适用于双方在人力资源系统项目（下称“本项目”）中甲方向乙方透露的保密信息。

- 本协议中的“保密信息”是指：

  - 包括但不限于本项目的内容、方案、合作形式、合作成果等相关的项目保密信息；

  - 甲方以书面、口头或电子的形式提供给乙方的任何信息或数据，包括但不限于商业秘密、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准、双方订立的协议条款以及其它技术和商业信息。披露此类保密信息的方式包括但不限于信函、传真、备忘录、纪要、协议、合同、报告、手册、软件代码、图纸、电子邮件等，或以口头方式披露并以书面方式确认为保密信息。

- 本协议中的“保密信息”不包括：

- 任何已出版的或以其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时乙方通过其它合法途径已获得的信息。

- 由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给乙方的信息，并且没有附加不准使用和透露的限制。

- 能够证明是由乙方独立开发的信息。

- 甲方事先书面允许乙方披露的信息。

- 乙方同意只在本项目范围内使用甲方的保密信息。乙方：

- 应采取足够的措施，保护甲方的保密信息，并不得将甲方的保密信息向任何第三方公开、转让，或许可任何第三方使用，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

- 如乙方为本合作的目的确需向第三方披露甲方的保密信息，需事先取得甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

- 如乙方为本合同的目的向其员工披露甲方保密信息的，应事先与员工签署与本协议充分相似的保密协议，乙方应保证这些雇员遵守本协议中约定的义务。

- 如本项目技术服务合同终止或提前解除，乙方应按照甲方的要求将保密信息及其载体销毁或删除；如甲方要求返还的，乙方应将相关信息载体返还给甲方。

- 如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助甲方采取必要的保护措施，以防止或限制保密信息的进一步扩散。

- 双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，乙方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

- 双方确认，本项目项下保密信息的所有权益归属甲方。但甲方并不保证其披露的保密信息未侵犯第三方的专利权、商标权、版权或其它权利。

- 一方未行使、迟延行使或部分行使其权利，并不意味该权利被放弃；某一权利不行使并不意味着其它权利被放弃。如本协议任何条款经判决被确认无效，但不影响其他条款继续履行的，则其它条款继续有效。

- 如乙方违反本协议，应向甲方支付本项目采购合同总金额20%的违约金，造成实际损失的，甲方并有权依法追偿。

- 与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

- 本协议一式 肆 份，其中甲方 贰 份，乙方 贰 份，均具有同等法律效力。

甲方： 【 】                            乙方：【 】

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

日期：    年    月    日                  日期：   年    月

附件二：《技术服务要求》

1. 编制依据

本规范依据招标文件采购需求、《个人信息保护法》、《数据安全法》及人力资源管理行业标准编制，为系统开发、交付、验收、运维的核心技术依据。

2. 项目总体要求

2.1 系统采用SaaS云部署模式，支持多终端适配（PC端、办公协助平台），无需甲方部署本地服务器；

2.2 系统需完全适配甲方现有组织架构与人力资源管理流程，支持定制化配置与二次开发，不得限制甲方业务流程调整；

2.3 乙方交付给甲方的产品须按照国家最新信创规范要求进行改造，在2027年12月底前提供符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告清单中产品的信创兼容性认证证书。若按时无法提供，甲方有权单方解除合同，且乙方须全额返还甲方已支付的项目建设及全部订阅服务费用并承担甲方由此产生的全部损失(包括但不限于系统替换成本、监管处罚等)。

2.4 系统需通过国家网络安全等级保护三级测评，提供有效期内的测评证书。

3. 核心功能模块需求

满足招标文件第五章供货要求及乙方提供的项目实施工作书（sow）或需求规格说明书

4. 技术与性能指标要求

4.1 服务可用性：
总体时长−故障时长−排除时长总体时长−排除时长≥99.9%

意为系统上所有用户每季度业务可用时间应为90天*24小时*60分钟*99.9%=129470 分钟，即存在最多129600-129470=130分钟的时间无法正常使用乙方的所有服务。

总体时长：按自然日计算的所有合同期限内的时长

故障时长：排除时长以外的服务中断时长

排除时长：有所计划的，提前24小时以上系统通知的服务中断，通常服务中断计划在非工作日或者工作日的22:00-07:00

4.2数据安全性

4.2.1	数据持久性

不低于 99.9999%，数据持久性按服务周期统计，一个服务周期为一个自然月，如不满一个月按一个月计算。每1百万字节数据的存储，最多1个字节数据可能发生丢失。

4.2.2	数据可销毁性

合同终止，乙方为甲方保留该等产品/服务数据180天，甲方须在保留期限届满前完成数据迁移或备份，保留期限届满后乙方按约定删除数据。

4.2.3	数据可迁移性

乙方提供通过OpenApi接口或产品功能页面的导出功能两种方式自主导出数据的能力。

乙方支持通过 RESTful标准 API 接口完成数据回传，按甲方要求的时间周期将核心基础数据推送到甲方主数据库，同时须确保数据在传输过程中的安全性。本项目所指核心基础数据，是在系统开发、部署、运维服务全过程中产生、采集、处理的全部人力资源核心数据，包括但不限于：组织架构数据、人员全生命周期信息、薪酬福利数据、考勤绩效数据、社保公积金数据、培训发展数据、系统日志数据，以及甲方要求回传的其他业务数据。

4.2.4	数据知情权

甲方对于数据、备份数据所在数据中心位置、数据备份数量具有知情权：

a)主数据中心位置，灾备数据中心位置；主备数据中心距离，防止主备数据中心同时发生灾难导致业务中断或数据丢失。

b）数据每天全量备份，每15分钟增量备份，遵循两地三备份原则；备份数据保存六个月时间。

c）灾备数据中心每两小时从主数据中心同步一次数据，主数据中心出现故障时启用灾备中心的数据。

4.2.5 数据存储

乙方必须将甲方的所有的业务数据存储在中国境内的数据站点，不得在境外存储。

5. 其他要求

5.1 严格执行多租户数据隔离机制，甲方数据与其他租户数据完全逻辑隔离，杜绝交叉访问、数据泄露风险；

5.2 平台底层服务器、网络、存储资源的运维、扩容、安全防护全部由乙方负责，无需甲方投入额外资源；

5.3 平台标准化功能免费迭代升级，不得因升级缩减甲方已开通的功能，重大版本升级需提前15个工作日书面通知甲方；

5.4 平台需具备完善的权限管控体系，支持功能权限、数据权限、字段级权限精细化配置，操作日志全留存，可追溯≥1年。

6. 验收标准

本规范全部内容为系统验收的核心依据之一，乙方交付的系统需满足本规范明确的功能、性能、安全要求，无功能遗漏、无性能不达标、无安全隐患。

# 第五章  供货及服务要求

第一部分 供货要求

- 项目目标

1.搭建统一、规范的人力资源管理平台，实现人事管理业务线上化、流程化、标准化。

2.提升人力资源管理效率，减少手工操作，降低事务性工作成本。

3.实现员工花名册信息、组织架构、招聘、培训、薪酬、绩效、人才发展等数据集中管理，实现员工全生命周期的管理。

4.强化人力资源数据统计与分析能力，为管理决策提供数据支撑。

5.优化员工服务体验，实现自助查询、流程申请、通知提醒等线上化服务。

6.通过人力资源系统与集团现有业务系统进行数据打通，实现一体化协同办公。

7.建立可扩展、安全稳定的系统架构，支撑公司中长期发展与管理升级。

- 项目范围

本项目为交钥匙工程，投标方实施范围包括但不限于以下内容：

1.负责本项目所需的软件系统的需求调研、设计、开发(如果涉及功能开发，以实际调研需求说明书为准。项目实施过程中如果因招标方需求变化，导致额外开发成本且大于等于15人天，超出部分由招标方承担)、集成、测试、操作培训、试运行、正式上线、系统交付、技术培训及服务、相关系统工程服务等。

2.负责本项目所需的服务器环境搭建、系统安装调试、接口开发与对接（包括但不限于与 OA、财务、CRM等现有系统对接）。项目所需的服务器及网络资源由投标方提供。

3.整个项目实施过程中软件系统的二次开发代码、项目过程资料等（详见本技术方案第三章第三条知识转移）需移交给招标方。

4.对技术方案中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是必须的系统配置和有关附件，投标方仍有义务满足这些要求。

- 供应商职责

- 需求调研

- 蓝图设计

- 设计确认

- 风险评估

- 需求矩阵确认

- 配置实施

- 运行确认

- 性能确认

- 数据导入确认

- 操作人员的培训：操作人员包含集团内部关键岗位员工以及相关技术人员

- 系统的维护和保修

- 时间要求：从合同签订之日起，入驻我方现场不得超过3天，系统完成测试（包括但不限于数据迁移、基础数据初始化等工作）正式运行交付不超过6个月。

- 功能需求

人力资源系统的功能需求（项目启动后实施方的需求调研存在本技术方案未提及的功能需求，以需求调研为主）包括但不限于以下主要核心功能：

- 组织机构、岗位管理

1）以人力资源系统数据为中心，对公司的组织机构、岗位编制、在岗员工进行统一的维护管理，其组织机构、岗位等基础数据同步至其他业务系统。

2）通过系统快速搭建组织架构，便捷设置组织机构和部门，并且考虑到组织的发展变化，系统需要满足架构调整的便捷性，通过拖拽等操作即可完成调整。

3）人员编制数据一旦录入系统，其数据将控制后续的一系列人力资源业务，包括（用人申请，录用，转正，调动，等等）以实现编制数据的动态化管控。因业务发展需要，编制数据需要发生调整时，必须通过系统进行流程提报实现编制调整的全流程管理，且系统需要保留组织的各个编制版本，以便未来进行编制数据查看和分析。

4）对历史组织机构、岗位编制、在岗员工数据可追溯查询。

- 招聘管理

1）业务部门在线提报招聘需求（同时校验部门的编制情况）及审批。人力资源部在系统发布招聘信息后，系统推送到各招聘网站；系统具备自动回收简历并初步筛选排序。

2）具备发送面试邀请、线上测评、线上面试（AI面试、企业微信打通、视频面试、按岗位分类）等功能，综合面试通过后，系统通过邮件或短信发送offer、签订合同链接流程线上办理。

3）在线跟踪员工是否接受offer，可根据员工接受状态提前推送企业待办和入职须知，让员工在待入职阶段便能获取相应的内容，加快融入。

4）进入面试环节后未录取的人员，达到一定条件，可进入公司后备人才库。

- 培训和人才发展管理

1）搭建培训学习知识库，包括入职培训、岗位技能培训、能力提升培训等核心线上培训、学习功能；同时具备员工培训需求线上收集、培训计划制定与发布、线上课程管理及线下培训报名、培训签到及学习记录跟踪、培训效果评估与分析等功能，培训模块中提供的课程要动态更新（包括收费、免费课程），与时俱进。

2）员工可以在学习社区内互助交流答疑解惑、分享学习工作经验，系统具备敏感词汇屏蔽、禁言等的功能。

3）具备现公司人才盘点、评估，建立科学可靠的内部人才库，针对员工的过往经历、绩效、能力的集中展示，为公司的人才应用提供更精准的全方位考察，提供个性化报告并能对核心结果进行重点分析，九宫格视图让企业直观洞察企业不同类别的人才，并配套后续的发展计划。

4）具备人才测评、素质测评、潜力测评等测评功能，针对不同岗位采用不同的测评方式，同时引入行业标准的测评工具，提供免费行业通用测评模板。

- 人事事务管理

1）搭建员工个人电子档案，包括但不限于简历、毕业证、学位证等个人基本信息，岗位调动、合同信息、教育经历、考核结果等体现人员的工作经历，且可多维度进行追溯查询。

2）同时系统可以对新员工成长轨迹进行随时跟踪，一键生成月度、季度、半年度、年度分析报告；可根据员工自定义或手动新增标签，并根据标签进行多维度查询。

3）调动管理支持与后续业务自动联动，如调动时可选是否同步调薪，是否同步变更合同，一个操作完成多个模块的联动修改。

4）根据不同的组织、业务属性自定义设置考勤规则，考勤数据自动统计，请假/加班/出差线上申请审批。

5）劳动合同线上签订归档、到期提醒、岗位发生变更重新签订合同提示。

- 薪酬及绩效管理

1）建立各岗位薪资标准基础数据维护，工资、考勤、绩效、各类福利补贴、奖金、五险两金等实现自动计算；同时五险、公积金、个税等可按计算后的数据进行导出或实现线上办理。

2）薪酬、个税、五险、公积金、绩效等数据信息一键生成可配置的报表和分析报告。

3）每个岗位的绩效考核指标通过系统进行下达，同时具备各绩效考核指标的过程监督，通过考核指标形成各级组织/公司汇总的考核地图。

4）针对试用期员工有专门的试用期考核，可与组织人事联动，对试用期员工进行定期的考核推送，全面反应试用期融入表现，作为转正的重要依据。

5）绩效考核方案可以自定义（指标、权重、周期），考核结果线上打分、确认，绩效考核的结果类指标可以从其他业务系统获取数据生成考核得分，考核结果自动统计与归档，且考核结果与薪酬实现自动联动。

6）可生成员工当前、历史的绩效情况分析报告。

- 数据分析与报表

1）各模块可根据各级组织、岗位（人力资源部）自定义报表，且核心数据实现自动统计及一键导出，具备异常数据提醒及推送功能。

2）根据自定义的报表模板，人力资源部各岗位可订阅固定时间推送，其报备模板包括但不限于：岗位编制信息、招聘、培训、人才发展、员工花名册、薪酬绩效、考勤等报表。

3）系统可以按不同岗位层级设置不同的门户界面，展示不同维度的数据。

- 员工自助服务

1）员工个人信息可在线申请修改，请假、加班、差旅等流程线上申请及审批，提供进度查询。

2）员工个人信息、薪资明细、社保公积金、培训记录、考核结果、考勤数据实现实时在线查询。

- 系统管理模块

1）角色自定义及权限分级管理，具备系统各级岗位、系统管理员的操作日志留存，系统所有数据支持导入/导出及备份。

2）系统具备足够的开放性、可扩展性，提供免费标准开放的API接口供异构系统调用，支持但不限于与通达OA、金蝶云星空、CRM、IM等系统对接。

- 功能需求清单

详见附件《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司-人力资源系统项目-功能需求清单》

- 技术要求

系统技术参数支持跨平台应用，且具有较高的稳定性及运行效率：

- 高集成性

1）与其他异构系统间集成，接口功能成熟稳定，灵活配置；

2）集成标准具有通用性和开放性。

3）系统间通信接口、协议标准化，严格遵守国际标准，采用业界公认的数据交换标准，对系统中各种类型的数据和信息进行定义、封装、传送和解释。开放的系统平台便于将来增加新的功能及与第三方的接口。支持提供标准API接口，可快速实现与其他系统的数据互通，构建一个标准、开放的、灵活的系统平台。

4）投标方必须支持通过 RESTful标准 API 接口完成数据回传，按招标方要求的时间周期将核心基础数据推送到涪陵榨菜集团主数据库，同时须确保数据在传输过程中的安全性。本项目所指核心基础数据，为实施方在系统开发、部署、运维服务全过程中产生、采集、处理的全部人力资源核心数据，包括但不限于：组织架构数据、人员全生命周期信息、薪酬福利数据、考勤绩效数据、社保公积金数据、培训发展数据、系统日志数据，以及集团要求回传的其他业务数据。

- 高扩展性

工作流、接口、系统管理、表单、模板、报表、日志等均可灵活配置方面。

1）组件化

本次项目建设应用架构框架按照分层设计，既考虑实用性，即满足当前发展的需要，又考虑到了要有一定的先进性和扩展性，满足未来跨平台支持、组织应用可扩展的发展需求。同时整个应用可以根据需求的变化进行平台化的快速调整和扩展，以满足个性化及持续的业务发展需要。整个平台业务功能可以支持灵活的调整与扩展，即组件化，通过各组件，尽量减少开发，通过系统配置无需编程的方式实现个性化的需求，降低对供应商的依赖，降低维护成本。

2）高可用

系统技术架构应具备高可靠性、高性能、高定制服务、高安全性的要求。采用前后端分离设计，满足低耦合、高内聚的要求。

3）高数据安全性

保障平台使用过程中的数据安全。

有完备的安全加密模式，能够执行对数据项、数据表、数据库、操作功能的多层次加密功能，并具备严格的权限管理，设定企业对系统不同模块、子模块乃至数据项的不同级别操作权限。

有完备的数据备份与恢复手段，对数据库更新要求采用非覆盖式，数据库保存要求系统能自动定期进行或按用户要求随时进行，保证信息数据的安全和稳定性，以便于系统出现故障时的恢复和满足用户对不同时段数据进行统计分析的要求。

对所有重要业务操作要有完备的日志记录，以实现对非法用户的跟踪处理以及对一些误操作的更正撤销。

- 高可靠性

具备有效的错误诊断和恢复机制，避免系统误操作而导致系统崩溃。系统运行方面，必须提供了异常监控机制，随时监控系统的运行状态。

系统具备 7*24 小时的连续服务的能力。系统在不短于一个月的连续正常负荷运行过程中，不发生系统响应性能下降、响应能力下降、资源占用显著增加等现象。

支持系统灾备，版本迭代无需停机维护。

- 可升级性

系统可不断升级迭代，并且针对招标方独立开发的功能无影响且能同步升级，以满足人力资源管理工作不断变化的需求。

第二部分 服务要求

- 实施及交付

中标单位提供的系统功能应满足招标方招标文件中的要求（详见本技术方案第二章第四条功能需求和第五条功能需求清单），且从合同签订之日起6个月内，中标单位需完成从项目启动到正式运行交付的全部工作。

- 系统实施

本次招标项目的实施地点重庆市涪陵区，本次投标报价包含项目实施过程中产生的差旅费用（包含但不限于餐饮、住宿、交通费）。

自部署工作开始，投标单位就应允许涪陵榨菜集团的工作人员参与有关的安装部署、测试、诊断及解决问题等各项工作，并做好知识转移工作，以保证在项目实施完成后涪陵榨菜集团的技术人员能够独立运行、维护系统。

投标单位必须提供技术服务的工作内容、工作日程表，并严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括系统开通、系统联调、系统试运行、系统性能优化、集成验收、技术培训等。

投标单位必须提供完备的技术培训，并在投标文件中详细列出所要提供的技术培训内容，包括技术平台的培训、系统操作的培训等。

投标单位应负责在项目完成时将全部有关技术文件、系统参数配置资料、策划设计文书、测试记录、运行操作手册、维护手册、验收报告等文档汇集成册交付涪陵榨菜集团。

- 系统培训

厂商须承诺在完成系统开发，进行试点、部署实施、试运行、正式运行等阶段工作时，根据建设单位的要求，可多次派培训工程师到现场及总部开展培训工作，具体要求如下：

- 培训目的

确保建设单位和系统使用单位的相关人员能够熟练地对系统进行运行、管理、诊断和维护。

确保建设单位和系统使用单位的相关业务人员对其使用的系统能熟练地操作和使用。

- 培训次数

项目实施期内提供不限次的系统管理员培训、业务功能培训、系统功能模块培训。

- 培训讲师

厂商负责提供满足培训工作所需的培训讲师，且具有相应专业知识、实际工作和教学经验。

- 培训教材

厂商负责按照建设单位要求编写培训教材，包括但不限于系统的视频培训教材和 WORD的用户操作手册，以及培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

- 培训对象

系统维护人员、系统管理员、系统用户等。

- 系统测试

本项目为 SaaS 部署，实施过程中必须完成全流程合规测试工作，具体要求为：实施方需在系统上线前，完成标准化功能模块适配性测试、招标方人力资源全业务流程贯通测试、与招标方现有第三方系统的接口集成稳定性测试、历史数据迁移准确性校验测试、多终端适配测试、SaaS 平台权限管控与数据安全合规测试，同步组织招标方关键用户完成用户验收测试（UAT），所有测试发现的问题需全部整改完成并通过回归验证，最终向招标方提交《项目测试方案》《全流程测试报告》《数据迁移校验报告》《UAT 测试通过确认函》四项核心测试交付资料，未完成测试及资料交付的，不得进入系统上线及项目验收环节。

- 上线方案

实施方提供的产品文档、部署、测试等服务达到合同规定的系统试运行要求，可提出系统上线评审申请，涪陵榨菜集团将对系统进行文档审查、业务功能测试和系统部署测试。

审查通过后，召开上线评审会，确定上线试运行时间，并提出消缺列表。

- 作业切换

为了保证实施范围系统与原有作业模式的无缝衔接，上线试运行前需做好与原有作业模式切换工作。上线试运行期间，采取新系统与原有作业模式同步运行机制，试运行结束后，再进行一次信息整理和迁移，保证业务工作的不间断进行。为此，需要投标方在实施方案中单独描述切换方案。

- 验收方案

1)项目建设完成且系统上线稳定运行后，由实施方发起验收申请并提供验收方案、验收测试报告、完整验收资料及接受检验来证明其提供的系统符合本招标书（技术方案）的各项要求。

2)招标方在收到验收申请后15日内，组织对实施方提供的系统软件及各项资料进行验收确认，投标方协助验收，确认已经满足本招标书（技术方案）的各项要求的验收合格并签署《验收合格报告》，不合格的 10 个工作日内完成整改并重新申请。

- 运维服务

订阅期间持续提供运维服务。订阅期内，投标方负责对其提供的产品升级进行技术支持，不收取额外费用。投标单位必须在投标文件中提出订阅期内的维护内容及服务方式、范围（产品、技术等）。

订阅期内投标单位需提供但不限于以下服务：

- 系统可用率要达到99.5%，可用率=系统稳定运行时间/总运行时间，总运行时间除去运维窗口时间。

- 对于后续产生的安全问题必须免费解决（含升级及应用系统迁移）。

- 投标单位的系统因功能完善或是漏洞修复等原因进行升级，投标单位的系统应免费享受升级服务。

- 在订阅服务期内，项目如果出现问题，投标人需提供7*24小时的服务，投标人需根据招标人的事故状态通过电话、邮件、传真、远程调试、现场支持等方式提供技术支持。相应事故状态的服务要求：

| 故障级别 | 故障类型 | 解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级故障 | 整个系统处于瘫痪状态，不能正常运行 | 2小时 |
| 二级故障 | 系统性能严重下降或局部功能无法使用，业务运作受到影响 | 4小时 |
| 三级故障 | 系统部分设备或者软件出现故障，但整个系统仍可正常工作 | 12小时 |
| 四级故障 | 系统出现问题，但对业务运作几乎没有影响 | 24小时 |

- 若厂商未能按时派员到现场或未能按时限解决问题，建设单位有权自行处理，所发生费用由厂商承担（在质保金/订阅费中扣除）。

- 厂商须认真理解上述运维服务要求，详细列出服务方案和系统应急方案，一经应答将作为系统建设合同的一部分。

- 项目实施与管理

- 总则

投标方应结合需求，详细论述项目实施与管理的方法论，安排合理的实施工期，投入充足人力资源，阐述风险控制方法，明确提出本项目技术方案实施的主要假设和前提条件。

投标方应制定总体实施计划表和各阶段的详细实施计划表，时间以周计算。在实施过程中为确保项目实施进度，应提供详细的开发进度表和实施计划安排表，并注明具体时间和人员分配，并对实施人员的资质进行审查，确保达到相应的水平。

在项目实施全过程中，涪陵榨菜集团有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权力，投标方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向涪陵榨菜集团提交最新的进展情况报告。

- 实施计划

本项目需投标方提供系统详细的实施计划。

- 实施人员

- 投标方必须在投标书中指定将来用于本项目开发及实施的人员，包括项目总监、项目经理、系统实施、系统分析员和主要软件开发人员、系统管理人员、运维服务人员，说明每个人的职责和开发任务，说明计划安排在本项目上的时间。主要人员原则上不允许更换，如更换，必须经涪陵榨菜集团同意，且更换的人员必须与被更换人员具有相同的能力。

- 投标方项目经理具备PMP证书或信息系统项目管理师资格证书，且具有3年及以上相关项目经验。

- 在项目实施全过程中，涪陵榨菜集团有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权力，实施方应确保人力、物力的足量投入，定期向涪陵榨菜集团提交最新的进展情况和风险分析报告。

4) 在项目的关键时间节点（启动会、项目需求调研及确认、蓝图确认、培训、试运行、验收、结项，以及其他招标方认为有必要的时间节点）项目经理及相关人员需前往涪陵榨菜集团总部汇报项目进度及提交相应材料，同时投标方每周需要组织线上例会，汇报当前进度，并将结果汇总通过邮箱发送给招标方，直至项目最终验收。

- 质量管理

投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标。

- 进度管理

投标方应制定总体实施计划表和各阶段的详细实施计划表，时间以周计算。在实施过程中为确保项目实施进度，应提供详细的开发进度表和计划安排表，并注明具体时间和人员分配， 并对项目人员的资质进行审查，确保达到相应的水平。

- 风险及变更管理

投标方应详细论述产品或自身的实施方法论，应建立完善的风险识别及管理机制，以控制项目风险，确保项目成功。

- 知识转移

按照项目进度、合同要求按时提供相关文档及技术成果，文档必须满足国家和行业标准，以及招标人要求。必须提交的资料包括系统软件及相关文档，包括但不限于以下内容：

- 前期准备：项目计划、项目人员联络表、技术解决方案、项目启动材料、项目执行计划书等。

- 需求分析阶段：《软件需求说明书》、《数据要求说明书》等。

- 建设阶段：

需求规范说明书、项目需求变更报告、阶段性测试报告及开发过程中所产生的技术文档等。

- 测试阶段：

《项目测试方案》《全流程测试报告》《数据迁移校验报告》《UAT 测试通过确认函》等。

- 组织实施：

项目管理规范、质量管理规范、实施计划、实施方案、项目周报、项目月报、项目需求变更、项目进度和沟通报告、问题（风险）诊断报告、原厂软件供应商签字认可的系统蓝图设计质量检查报告、各阶段关键问题的评审会议纪要等。

- 培训阶段：

系统操作手册、培训计划、培训方案、培训课件等。

- 试运行阶段：

试运行计划及方案、问题处理记录、试运行报告等。

- 上线阶段：

上线计划及方案、问题处理记录、上线总结报告等。

- 项目验收：

系统运行分析报告、用户培训教材、用户操作体验报告、验收意见等。

- 运维服务：

自终验后，订阅期内实施方需提供相应的运维服务清单、问题处理记录等。

备注：常见问题解决手册包含不仅限于：

软件使用及维护手册；

接口使用及维护手册；

软件需求分析说明书；

测试报告；

软件资料；

以上资料均要求提供文档的纸质文本二份和电子文档一份。

投标人在开标当天派技术人员到开标现场对技术方案进行讲述。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

（正本或副本）

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（四）第二年至第五年的订阅服务费用明细，格式自拟并加盖投标单位鲜公章。

二、商务部分

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

### 目  录

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

（四）第二年至第五年的订阅服务费用明细，格式自拟。

##### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，对投标文件中响应招标文件商务、技术评审要求的投标货物，愿意以下列方式进行报价：

投标报价为人民币（大写）        （¥        ），此报价为含税全包价（已包含项目开发实施费用和第一年的订阅服务费用及税费等），开具增值税专用发票税率为      %   （如果有多项税率的，请分别注明每项税率开具金额）；交货期：     个月，交货地点：符合招标文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方承诺除商务和技术列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7.      （其他补充说明）      。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

委托代理人电话（手机）：

年    月    日

##### （二）分项报价表

1. 投标货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

##### （三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）第二年至第五年的订阅服务费用明细，格式自拟并加盖投标单位公章。

## 二、商务部分

（项目名称）

投 标 文 件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

### 目  录

（一）商务资料

（一）商务资料

注：提供第三章评标办法前附表商务部分要求提供的证明材料，格式自拟。

## 三、技术部分

（注：投标人应根据招标文件的供货要求及第三章评标办法前附表技术部分要求编制技术部分。）

### 目  录

（注：目录由投标人自行编制，格式自拟）

## 四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

### 目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

#### （一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

#### （二）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（3）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并报监督部门，投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的投标文件符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的投标文件符合招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司具备完整的信创适配能力，且完全同意以下内容：交付给招标方的产品须按照国家最新信创规范要求进行改造，在2027年12月底前提供符合中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告清单中产品的信创兼容性认证证书。若无法按时提供，招标方有权单方解除合同，且投标方须全额返还招标方已支付的项目建设及全部订阅服务费用并承担招标方由此产生的全部损失(包括但不限于系统替换成本、监管处罚等)。

6、我公司提供的货物和服务完全满足招标文件第五章供货要求中的所有要求（投标文件中响应为负偏差的条款除外）。中标后，招标人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合招标文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中标，招标人有权采取取消中标资格、不予退还投标保证金、要求在合同价款不变的情况下更换产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向监督部门报告给予处理处罚等手段。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：         （签名或盖章）

年    月    日

#### （三）其他资料

##### 1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）投标保证金回单复印件或者扫描件

##### 2.营业执照和资质

##### 3.业绩要求

4.实施、开发团队人员要求

##### 5.信誉要求

##### 6.投标人认为需要提供的其他资料