焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目

比选文件

比   选   人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 （盖单位法人章）

2026年9月

目 录

第一章  比选公告（适用于公开比选）	2

第二章  竞选人须知	4

第三章  评审办法（综合评估法）	29

第四章  合同条款及格式	38

第五章  项目概况及要求	43

第六章  竞选文件格式	46

第一章  比选公告

焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目比选公告

1. 比选条件

本比选项目 焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目已具备比选条件，比选项目资金来自自有资金 ，比例为 100% ，比选人为 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 ，现对该项目进行公开比选，评审办法采用综合评估法。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆市涪陵区焦石镇街上。

2.2 本次比选项目采购估算金额：约13.00万元。

2.3 比选范围：本次维修改造内容包括曝气池内部清淤、坏损设施设备拆除及拆除废弃物厂内转运、材料购置及安装、运行调试，直至污水处理系统在满负荷运行时出水稳定达标。具体详见第五章项目概况及要求。

2.4 交货地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司焦石原料加工厂污水处理站。

2.5 工期：合同签订后15天（日历天，下同）内进场施工；以进场当日计20天内完成维修改造，改造完成后15天内完成调试；系统正常运行且稳定达标后30天内实施验收。

2.6 质保期：设备质保期1年，自项目验收合格交付使用日起算。

3. 竞选人资格要求

3.1 本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 具备独立的法人资格。

3.1.2 具备建设行政主管部门颁发的有效的 市政公用工程施工总承包三级及以上，或环保工程专业承包三级及以上资质。

3.1.3 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.1.4 竞选人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加竞选者，竞选人在竞选前可在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）下载本比选项目的比选文件、答疑、补遗、最高限价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，竞选人应随时关注本比选项目所有相关信息，不论竞选人下载与否，都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

4.2 竞选人可通过书面形式向比选人指定邮箱yuanyuan@flzc.com提出疑问，提问时间从本公告发布至  2026  年 9 月 13 日 18 时 00 分前。

4.3 比选人应在  2026  年 9 月 14 日 18 时 00 分前在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清或修改。

5.  竞选文件的递交

5.1 竞选文件递交开始时间为：从本公告发布之时起。

5.2 竞选文件递交截止时间为：  2026  年 9 月 18 日 9 时 30 分（北京时间）。

5.3 开标时间：  2026  年 9 月 18 日 9 时 30 分（北京时间）。

5.4 竞选文件递交地点为：截止时间前，竞选人将【签字盖章完整的PDF版本竞选文件】发送到比选人指定邮箱yuanyuan@flzc.com

5.5 逾期送达的、未送达指定地点的竞选文件，比选人将予以拒收。

5.6 本次比选不接受邮寄。

6.  发布公告的媒介

本次比选公告在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）上发布。

7.  联系方式

比选人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

地  址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组

技术咨询联系人及电话：吕老师  13193275745

竞标咨询联系人及电话：黄老师  13101153562

2026年    9  月  11   日

第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 地 址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 技术咨询联系人及电话：吕老师 13193275745 竞标咨询联系人及电话：黄老师 13101153562 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | / |
| 1.1.4 | 比选项目名称 | 焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自有资金；100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次维修改造内容包括曝气池内部清淤、坏损设施设备拆除及拆除废弃物厂内转运、材料购置及安装、运行调试，直至污水处理系统在满负荷运行时出水稳定达标。具体详见第五章项目概况及要求。 |
| 1.3.2 | 工期 | 合同签订后15天（日历天，下同）内进场施工；以进场当日计20天内完成维修改造，改造完成后15天内完成调试；系统正常运行且稳定达标后30天内实施验收。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司焦石原料加工厂污水处理站。 |
| 1.3.4 | 质量标准 和技术性能 | 详见第五章项目概况及要求中的条款。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本次比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1.营业执照及资质条件 （1）具备独立的法人资格。 提供：营业执照复印件并加盖竞选人单位法人章。 （2）具备建设行政主管部门颁发的有效的 市政公用工程施工总承包三级及以上，或环保工程专业承包三级及以上资质。 提供：有效的资质证书复印件并加盖竞选人单位法人章。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 提供：有效的安全生产许可证复印件并加盖竞选人单位法人章。 2.财务要求 近3年财务指标良好。 提供：近三年（竞选单位成立时间不足3年的，提供自成立之日起全部年度）经审计的财务审计报告（原件扫描件）或者提供财务情况说明函，并加盖竞选人单位法人章。 - 3.业绩要求 - 竞选人具有2个（按污水处理站个数统计，下同）已竣工验收合格、竞选阶段仍正常运行的高盐、高有机物工业废水治理项目业绩（包含污水处理站新建、维修改造），单个项目处理规模不小于100m³/d。 - 提供：对应业绩合同复印件及验收资料并加盖竞选人单位法人章。 4.竞选截止日竞选资格情况 竞选人不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一。 （4）无信用中国“严重失信主体名单查询”、“失信被执行人查询”、“重大税收违法失信主体名单”记录。 提供：承诺（格式见第六章竞选文件格式）。 5.其他要求 （1）人员配置 ①项目经理：具备市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，证书注册在竞选单位；持有有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；5年及以上环保项目施工管理工作经验；不少于2个已完工高盐、高有机物工业废水治理项目业绩（含污水处理站新建、维修改造，单个项目处理规模不小于100m³/d）；属于竞选单位在职人员，提供竞选截止日前连续3个月社保缴纳证明；承诺本项目实施期间不兼任其他在建项目的项目经理。 提供：注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）复印件、工作经验介绍及竞选单位为其缴纳社保证明并加盖竞选人单位法人章。 ②技术负责人：具备环保类中级及以上专业技术职称；5年及以上高盐、高有机物工业废水治理项目技术管理经验；不少于2个已完工高盐、高有机物工业废水治理项目业绩（含污水处理站新建、维修改造，单个项目处理规模不小于100m³/d）；为竞选单位在职人员，提供竞选截止日前连续3个月社保缴纳证明；全权负责本项目工艺技术、方案落地、调试技术管控。 提供：环保类中级及以上专业技术职称证书、工作经验介绍及竞选单位为其缴纳社保证明并加盖竞选人单位法人章。 ③现场安全管理人员：配置专职安全员，持有有效的安全生产考核合格证书（C证），为竞选单位在职人员，提供竞选截止日前连续3个月社保缴纳证明。 提供：安全生产考核合格证书（C证）及竞选单位为其缴纳社保证明并加盖竞选人单位法人章。 （2）质保要求 ①设备质保期1年，自项目验收合格交付使用日起算。 ②质保期内，在正常使用情况下系统出现故障，中标单位需免费进行整改；非正常情况下或因操作失误导致系统出现故障，中标单位需免费进行系统故障的排除，如需更换零部件，只收成本费。 ③质保期内系统出现故障，中标单位需在24小时内指导解决，必要时需派专人现场解决。 提供：承诺（格式见第六章竞选文件格式）。 （3）法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人代表竞选人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由竞选人承担。 提供：法定代表人身份证明（格式见第六章竞选文件格式）。法定代表人委托代理人竞选的，还须提供授权委托书（格式见第六章竞选文件格式）。 （4）竞选文件真实性 竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。 提供：承诺（格式见第六章竞选文件格式）。 特别说明： （1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评审小组作否决竞选处理。 （2A）比选人有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）拟派人员的连续社保证明期限须包含 2026 年 5 月至 年 7 月，提供的社保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.4.3 | 竞选人不得存在的其他情形 | 详见正文。 |
| 1.9.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.2 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 无 |
| 1.11.3 | 偏差 | 不允许负偏差。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 比选人发出的澄清及修改。 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件的形式和截止时间 | 竞选人应仔细阅读比选文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在比选公告规定的时间前通过本项目比选公告要求提出。 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式和时间 | 比选人应在比选公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布澄清。 |
| 2.3.1 | 比选文件修改发出的形式和时间 | 比选人应在比选公告规定的时间前，在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）发布修改。 |
| 2.4 | 竞选人对比选文件及澄清修改提出异议的形式和时间 | 竞选人对比选文件和澄清修改有异议的，应当在竞选截止时间2日前，以书面形式向比选人或比选代理机构提出，比选人应当自收到异议之日起3日内做出答复。答复内容可能影响竞选文件编制的，将以修改的形式于竞选截止时间2日前在乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/）澄清修改区发布。发布时间至竞选截止时间不足2日的，须相应延后竞选截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他资料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法，增值税专用发票 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 方式一：固定总价 竞选报价为固定总价，包含完成本项目的所有费用，包括但不限于清理费、拆除费、设备（含系统）购置及安装调试费、税费、利润等。除合同约定扣除违约金外，合同价格不调整。 固定总价报价货币为人民币，以元为单位，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入，小数点后不足两位的按实际位数保留。报价保留小数点位数的要求仅为方便评标使用，不作为否决竞选条件。 |
| 3.2.4 | 最高竞选限价 | 竞选总报价最高限价为130000.00 元（人民币）。竞选人的竞选报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.2.5 | 竞选报价的其他要求 | 1.分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，竞选总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。竞选函中的竞选总报价必须与已报价的分项报价表中的竞选总报价一致。否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 是否要求竞选人递交竞选保证金：要求，竞选人按照以下方式交纳： 1.竞选保证金金额：2000.00元人民币。 2.竞选保证金交纳账户： 户名：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 开户行：中信银行重庆涪陵支行 账 号：7422010182100003830 3.竞选人从企业对公账户在竞选文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的保证金账户。竞选人须在付款凭证备注栏中注明是“焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目竞选保证金”或者简写成“焦石曝气池竞选保证金”。备注错误不作为否决依据。 4.竞选保证金的到账截止时间同竞选文件递交截止时间。非中标候选人竞选保证金在开标结束后10个工作日内无息退还，中标候选人竞选保证金在签订合同后10个工作日内无息退还。 5.竞选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还竞选保证金的情形 | 详见正文。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 竞选文件格式要求 | 编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评审小组作否决竞选处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 1.竞选文件格式上要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖竞选人单位法人章或竞选人的单位电子印章均可。 2.竞选文件中按上述要求已经签字盖章页外，其他竞选文件内容可以逐页加盖单位法人章或用单位法人章加盖骑缝章。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 签字盖章完整的PDF版本竞选文件份数：【 1 】份； 竞选人应按要求提供，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）竞选函部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （2）报价部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）商务部分（如有） 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （4）技术部分（如有） 电子竞选文件技术明标不设封面，应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决竞选。 （技术方案原则上不超过 200 页，但不得将页数作为评审因素。） （5）资格审查部分 应按照第六章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 注：竞选人应按照比选文件要求，在竞选文件的对应部分提供相关资料（如在资格审查部分提供比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项和第3.4款要求提供的资料，在商务部分提供比选文件第三章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料），否则视为未提供。 |
| 4.1.1 | 竞选文件 的密封 | 根据选择的方式，对应执行。 线下竞选，纸质竞选文件（本项目不适用）： 1.竞选文件正本、副本、U盘统一用一个牛皮纸档案袋或其他较为结实的纸张包裹严实，密封后提交，封套格式按本附表4.1.2项要求张贴，封口处须加盖竞选人单位法人章。 2.如果未按上述规定进行密封和标记，比选人对竞选文件的误投、失密或提前拆封等情况概不负责。 线上竞选，PDF扫描版本竞选文件（本项目适用）： 1.电子PDF版本竞选文件应于竞选截止时间前成功发送到比选公告指定邮箱处（无需加密）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 线下竞选，纸质竞选文件（本项目不适用）： 应在 “竞选文件”袋封套上载明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 线上邮箱递交，PDF扫描版本竞选文件：此项不适用。 |
| 4.2.1 | 竞选截止时间 | 详见比选公告中规定的竞选文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 详见比选公告中规定的竞选文件递交地点。 |
| 4.2.3 | 竞选文件是否退还 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同竞选截止时间 开标地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司当日指定会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 开标时间（应与竞选截止时间一致），邮箱展示竞选人数量是否大于（等于）3家，经比选人或代理机构确认达到开标条件的，进入开标环节。 2.宣布开标纪律，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名并现场确认。 3. 汇总竞选保证金交纳情况 3.1 展示以电子转账方式递交竞选保证金的情况，展示内容应至少包含竞选人名称、金额、竞选保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。 3.2打印所有竞选人的竞选保证金交纳情况，并由比选人代表、监标人、记录人签名确认。 5. 公布竞选人名称、竞选报价、服务期及其他内容。 6.竞选人对开标有异议的，应当场或在线（不见面开标适用）提出，由比选人或代理机构当场或在线（不见面开标适用）答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。本项目由于采用邮箱接收竞选文件，比选人不组织线上开标会议，竞选人通过邮箱已递交竞选文件的，视为默认开标结果。 7. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。 竞选保证金缴纳情况表、开标记录表一并交由评标委员会评审。 8.主持人宣布开标结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 由比选人按相关规定依法组建评审小组。 |
| 6.3.2 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，若有效竞选人少于 3 个的则按实际数量推荐。 |
| 7.1 | 成交候选人公示 | 比选人在收到评审报告后3日内将评审结果在 乌江涪陵榨菜集团官网（https://www.flzc.com/） 上进行公示，公示期不少于1个工作日。 |
|  | 成交结果公告 | 成交候选人公示期间没有收到异议或相关异议不成立的，比选人在成交候选人公示期结束后，在乌江涪陵榨菜集团官网（http://www.flzc.com/） 网上进行成交结果公告，并由比选人依法依规发出成交通知书。 |
| 7.4 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约保证金：不提供。 |
| 8.1 | 重新比选的情形 | （1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的（本款只适用于首次比选）； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，因有效竞选人不足三个使得竞选明显缺乏竞争的（本款只适用于首次比选）； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 重新比选和不再比选 | 重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照比选文件规定的程序开标和评审。重新比选经评审有有效竞选人的，应当确定成交候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 异议、投诉处理 | 1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评审结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。 3. 竞选人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4.异议受理单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 联系电话：13101153562 联系电话：13101153571/13212467016 投诉受理部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司纪律检查部 联系电话：023-72205722 |
| 10.2 | 关于对比选文件及竞选争议的解释 | 对资格预审文件或者比选文件中的条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释；对竞选文件理解有争议的，应当作出不利于竞选人的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。 |
| 10.3 | 交易服务费 | 无 |
| 10.4 | 其他 | 本文件中所称“单位法人章”指口语表述中的“单位公章”，请竞选人注意正确加盖公章，否则评审小组可能作出不利于竞选人的评审。 |

1.  总则

1.1  比选项目概况

1.1.1  本比选项目已具备比选条件，现进行比选。

1.1.2  比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即比选项目所属的工程建设项目，见竞选人须知前附表。

1.2  比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见竞选人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  交货期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  交货地点：见竞选人须知前附表。

1.3.4  质量标准、技术性能指标：见竞选人须知前附表。

1.4A  竞选人资格要求（适用于已进行资格预审的）

竞选人应是收到比选人发出竞选邀请书的单位。

1.4B  竞选人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 竞选人应具备承担本比选项目的资质条件、能力和信誉：

（1）独立法人资格和资质要求：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）竞选截止日竞选资格情况：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，联合体除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订共同竞选协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向比选人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；共同竞选协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目同一标段中竞选，否则各相关竞选均无效。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）与本比选项目的其他竞选人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他竞选人存在控股、管理关系；

（4）为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

比选竞选文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  竞选预备会

1.9.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.9.2  竞选人应按竞选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.9.3  竞选预备会后，比选人将对竞选人所提问题的澄清，以竞选人须知前附表规定的形式通知所有潜在竞选人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.10  分包

1.10.1  竞选人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除竞选人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2  成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11  响应和偏差

1.11.1  竞选人应根据比选文件的要求提供竞选设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对比选文件作出响应。

1.11.2  竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或竞选人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其竞选将被否决。

1.11.3  竞选人须知前附表规定了允许偏差和最高偏差项数的，竞选文件的偏差项数应当符合竞选人须知前附表的规定。

1.11.4  竞选文件对比选文件的全部偏差，均应在竞选文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为竞选人响应比选文件的全部要求。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告（或竞选邀请书）；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）竞选文件格式；

（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按竞选人须知前附表规定的时间和形式提出问题，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清按竞选人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在竞选人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的竞选截止时间不足2日的，并且澄清内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选截止时间。

2.2.3  竞选人在收到澄清后，应向比选人确认已收到该澄清。比选人采用网络媒介公开发布澄清的，无论竞选人是否查看，均视为所有潜在竞选人清楚知晓澄清全部内容。竞选人应在竞选截止时间前密切关注澄清发布媒介发出的相关内容。

2.2.4  除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复竞选人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  比选文件的修改

2.3.1  比选文件的修改按竞选人须知前附表规定的时间和形式发给所有潜在竞选人。修改比选文件的时间距本章第4.2.1项规定的竞选截止时间不足2日的，并且修改内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选截止时间。

2.3.2  竞选人在收到修改内容后，应向比选人确认已收到该修改内容。比选人采用网络媒介公开发布修改内容的，无论竞选人是否查看，均视为所有潜在竞选人清楚知晓修改全部内容。竞选人应在竞选截止时间前密切关注修改发布媒介发出的相关内容。

2.4  比选文件的异议

竞选人或者其他利害关系人对比选文件及澄清修改有异议的，应当在竞选截止时间2日前按竞选人须知前附表规定的形式提出。比选人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。作出答复前，将暂停比选竞选活动。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1竞选函部分

（1）竞选函；

（2）分项报价表（如有）；

（3）竞选报价合理性说明（如有）；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。

3.1.1.2商务部分（如有）

（1）供货要求负偏差表（如有）；

（2）其他资料（如有）。

3.1.1.3技术部分（如有）

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书；

（2）制造商资格声明（制造商竞选时提供）或制造商授权书（代理商竞选时提供）；

（3）共同竞选协议（如有）；

（4）承诺；

（5）其他资料。

竞选人在评审过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括共同竞选协议。

3.1.3  竞选人须知前附表未要求提交竞选保证金的，竞选文件不包括竞选保证金。

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选报价应包括国家规定的增值税税金，除竞选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞选人应按第六章“竞选文件格式”的要求在竞选函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  竞选人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞选报价的其他要素。

3.2.3  竞选报价为各分项报价金额之和；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选报价总额，应同时修改竞选文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4  比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高竞选限价，最高竞选限价在竞选人须知前附表中载明。

3.2.5  竞选报价的其他要求见竞选人须知前附表。

3.3  竞选有效期

3.3.1  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选有效期为 90 天。

3.3.2  在竞选有效期内，竞选人撤销竞选文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于竞选保证金采用竞选保函形式的）

出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金及银行同期存款利息。（适用于竞选保证金采用银行转账形式的）

3.4  竞选保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。联合体竞选的，其竞选保证金由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。

3.4.2  竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，评审小组将否决其竞选。

3.4.3  竞选保证金（竞选保函）退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改竞选文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.5A  资格审查资料

竞选人在递交竞选文件前，发生可能影响其竞选资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

[提示：适用于已进行资格预审的。]

3.5B  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，详见竞选人须知前附表联合体竞选相关内容。

[提示：适用于未进行资格预审的。]

3.6  备选竞选方案

3.6.1  除竞选人须知前附表规定允许外，竞选人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。

3.6.2  允许竞选人递交备选竞选方案的，只有成交人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.6.3  竞选人提供两个或两个以上竞选报价，或者在竞选文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第六章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关供货期、竞选有效期、供货要求、比选范围等实质性内容作出响应。竞选文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  竞选文件的份数：按竞选人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5  竞选文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求按竞选人须知前附表第3.7.5项执行。

4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件封套上应载明的信息：见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第4.2.1项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，将予以拒收。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第4.2.1项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1  比选人在竞选人须知前附表第4.2.1项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1.2  竞选人在竞选人须知前附表第5.1.2项规定的解密时间内在线或到开标现场完成竞选文件解密工作。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3  开标异议

竞选人对开标有异议的，应当在开标现场或在线提出，开标现场提出异议的，应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。比选人当场作出答复，并制作记录，提出异议的竞选人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6.  评审

6.1  评审小组

6.1.1  评审由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评审小组负责。

6.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

6.3.1  评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

6.3.2  评审完成后，评审小组应当向比选人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的数量见竞选人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  成交候选人公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，按照竞选人须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3天。

7.2  评审结果异议

竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选竞选活动。

7.3  成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

按照竞选人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评审小组依法确定成交人。

国有资金占控股或者主导地位的进行比选的项目，比选人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，比选人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新比选。

7.5  成交通知

在本章第3.3款规定的竞选有效期内，且无异议和投诉，或异议和投诉不成立，比选人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的竞选人。

7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，成交人应按竞选人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除竞选人须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  成交人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1  比选人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交人的竞选文件订立书面合同。成交人放弃中标项目，无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其成交资格，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2  发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向成交人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人向成交人退还竞选保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3  联合体中标的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中标项目向比选人承担连带责任。

8.  重新比选和不再比选（增加条款）

8.1  重新比选的情形

重新比选的情形：见竞选人须知前附表。

8.2  重新比选和不再比选

重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照比选文件规定的程序开标和评审。重新比选经评审有有效竞选人的，应当确定成交候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评审小组成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定成交人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的电子竞选文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同竞选人的竞选文件由同一竞选人的电子设备打印、复印；

（3）不同竞选人的竞选报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一竞选人的电子文档；

（4）不同竞选人从同一个竞选单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载比选文件、上传竞选文件；

（5）不同竞选人的竞选保证金虽然经由竞选人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；

（6）参加竞选活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一比选项目的其他竞选人的在职人员；

（7）竞选人竞选文件中资料相互混装或者单方混装。

（8）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审，不得对比选文件中《否决竞选情况一览表》以外的内容予以否决竞选。

9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5  投诉

9.5.1  竞选人或者其他利害关系人认为比选竞选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 5 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  竞选人或者其他利害关系人对比选文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照竞选人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 竞选人 | 密封情况 | 竞选总报价（元） | 增值税税率 | 服务期 | 备注 | 竞选人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：比选人、比选代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

比选人：               比选代理机构：             监标人：

主持人：               记录人：

年     月    日

附表二：纸质竞选保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质竞选保函递交情况一览表

竞选截止时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 竞选人 | 保函开具机构 | 金额（元） | 递交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 竞选截止时间前 |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |
|  |  |  |  | …… |  |

（注：比选人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

比选人：              监标人：              记录人：

年     月    日

附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞选人名称）：

（项目名称）的评审小组，对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前通过原件或者复印件提交。

评审小组：                   （签名）

年     月      日

附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    比选评审小组：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题的澄清，不改变我方竞选文件的实质性内容，构成我方竞选文件的组成部分。

竞选人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

年     月      日

附表五：成交通知书

成交通知书

（成交单位名称）         ：

你方于    年    月    日（竞选日期）所递交的	（项目名称）   比选的竞选文件已被我方接受，经评审小组评定，被确定为成交人。

成交价：	      元；

成交范围：	        ；

服务期：      日历天。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）  与我方签订采购合同。在此之前按比选文件第二章“竞选人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

比选人：                     （盖单位法人章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。若评标办法前附表与正文不一致的地方，以评标办法前附表为准。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以竞选报价低的优先；竞选报价相等的，由评标委员会按照 投票 原则排序。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立法人资格 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质条件 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 竞选截止日竞选资格情况 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 竞选文件格式 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求（不含竞选函部分）。 |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 第六章竞选文件格式（不含竞选函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。 第六章竞选文件格式（不含竞选函部分）要求加盖单位法人章的，加盖竞选人单位法人章或竞选人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞选内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 竞选保证金 |  | 符合第二章竞选人须知前附表第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 1.技术部分 55 分； 2.商务部分 10 分； 3.竞选总报价 35 分。 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评分标准（A） | 技术部分总体评审标准 |  | 须符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（4）技术部分的要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |
|  |  | 设施设备及材料参数响应 | 23分 | 填料、曝气盘、管材及配件的材质、技术参数完全响应比选文件要求得15-23分；主要参数存在偏差得6-14分；关键材质、参数不满足高盐水工况得0-5分。 |
|  |  | 施工组织及实施方案 | 11分 | 清淤、拆除、安装、有限空间作业、安全文明施工、废弃物转运方案执行性强，重点难点分析到位得8-11分；方案基本可行得4-7分；方案简陋、关键工序缺失得0-3分。 |
|  |  | 系统调试及高盐水适配方案 | 21分 | 包括调试计划、水质管控措施、氨氮及耐高盐运行保障、异常处置预案，方案针对性强得12-21分；基本满足要求得6-11分；无针对性、未结合本项目高盐工况得0-5分。 |
| 2.2.2（2） | 商务部分评分标准(B) | 类似业绩 | 5分 | 满足比选文件资格要求的2个高盐高有机物废水治理业绩得基本分3分；每增加1个同等工况有效业绩加1 分，最多加2分，本项满分5分。无有效佐证材料不计分。 |
|  |  | 质保及售后服务方案 | 5分 | 技术培训、质保服务、故障处置响应、售后维保措施完善得4-5分；基本齐全得2-3分；内容缺失较多得0-1分。 |
| 2.2.2（3） | 竞选函部分评审标准 | 竞选函部分的签名盖章 |  | 竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。要求签名的，签名采用手写签名或签章均可。要求加盖单位法人章的，加盖竞选人单位法人章或竞选人的单位电子印章均可。 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 竞选有效期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 竞选报价 |  | 1.竞选函及分项报价表中的竞选报价不得高于比选人公布的竞选报价最高限价。竞选函中的竞选总报价必须与已报价的分项报价表中的竞选总报价一致。 2.竞选人分项报价表中各分项合价必须与依据单价和数量计算出的结果一致，竞选总报价必须与各分项合价汇总计算出的结果一致。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选报价大小写不一致修正 |  | 符合第三章“评标办法”第3.1.3项规定。 |
| 2.2.2（4） | 竞选报价评分标准(C) | 竞选总报价 |  | 竞选总报价等于评标基准价得满分35分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分,扣完为止。 竞选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 |  |  | 所有通过初步评审和本章第2.2.2（3）目评审合格的竞选人的竞选总报价算术平均值，即为本项目的竞选总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 2.2.4 | 允许偏差率 |  |  | 竞选总报价的偏差率计算公式 偏差率=100％×（竞选人报价一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  |  | 本项目竞选总报价允许偏差范围为：不设偏差范围。 |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.2（1）目及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。 3.按本章评标办法前附表第2.2.2（2）目及第3.2.1（2）目的规定对商务部分进行评审。 4.按本章评标办法前附表第2.2.2（3）目的规定对竞选函部分进行评审，经评审不合格的竞选文件不再参与后续评审。 5.因评标委员会作否决竞选处理导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当对有效竞选人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 6.经评审合格的竞选人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.2（4）目规定的评分方法对竞选总报价进行评分。 7.对技术部分、商务部分、竞选总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中标候选人。 |  |  |
| 3.2.3 |  | 竞选人得分 |  | 竞选人得分=A+B+C |
| 3.4 |  | 评标结果 |  | 3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。 |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现竞选人竞选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1A  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1B  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）竞选总报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评审标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；（对于施工难度大、专业技术复杂的项目，应由比选人会同设计单位提出技术方案编写要点，作为评分标准）。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）竞选函部分及报价部分评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4  竞选报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）竞选报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

（2）竞选报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1.1项至第2.1.3项规定的评审标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理。当竞选人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选作否决竞选处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次竞选有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决竞选处理。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A（所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该竞选人技术部分得分。）

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B

（3）按本章第3.2.1（3）目规定的评审因素和分值对竞选总报价计算出得分C。

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B+C。

3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

## 附件A：综合评估法否决竞选情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决竞选条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1竞选人的独立法人资格、资质条件（如有）须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。 |
|  |  | A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-5竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 形式评审 | A-6竞选人名称必须与营业执照、资质证书（如有）一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-7竞选文件格式（不含竞选函部分）符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决竞选处理。 编制竞选文件时不得对第六章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-8第六章 竞选文件格式（不含竞选函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，否则由评标委员会作否决竞选处理。 第六章 竞选文件格式（不含竞选函部分）要求加盖单位法人章的，加盖竞选人单位法人章或竞选人的单位电子印章均可，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-9竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  | 响应性评审 | A-10竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-11竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-12符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | A-13符合第五章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决竞选处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第六章竞选文件格式。） |
|  |  | A-14竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决竞选处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招竞选相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 竞选函部分评审 | A-15竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，加盖竞选人单位法人章或竞选人的单位电子印章均可，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-16工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-17交货地点符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-18竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-19竞选报价与各分项总价的合价不一致的，由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-20竞选人的竞选总报价不得超过竞选总报价最高限价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-23只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-24竞选人分项报价表中各分项合价与依据单价和数量计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决竞选处理。 |
|  |  | A-26竞选报价有算术错误的，按照第三章3.评标程序第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决竞选处理。 |
| 其他 |  | / |

第四章  合同条款及格式

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造合同

甲    方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

乙    方：

签订地点：重庆市涪陵区

甲方下属焦石原料加工厂污水处理站曝气池内曝气管道、曝气盘、好氧填料等坏损严重，为保障污水处理量及处理效果，需实施曝气池维修改造。甲方经比选选定乙方作为本次曝气池修复的合作单位。为明确双方的责任和义务，特签订本合同，以资双方共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：焦石原料加工厂污水处理站曝气池维修改造项目。

2.项目地点：重庆市涪陵焦石原料加工厂内。

3.改造要求：项目改造完成后，进水氯离子浓度≤8000mg/L条件下，系统处理能力不低于120m³/d；出水水质稳定达标。

4.项目内容：包含曝气池内部清淤、破损设施设备拆除、施工废弃物厂内转运、全新耐盐曝气系统及生物填料购置安装、运行调试、技术交底培训等全部配套工作。

5.工期要求：合同签订后15天（日历天，下同）内进场施工；以进场当日计20天内完成维修改造，改造完成后15天内完成调试，调试完成后30天内实施验收。

6.合同总金额：包干价人民币   万元（人民币大写：   万圆整）。乙方在实施过程中为满足验收要求对进行的优化、增加、提质等产生的费用均由乙方自行承担，甲方不另行增加任何费用。

二、项目及费用清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/材质 | 数量 | 单价 | 金额(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| 合计（包干价）：人民币XX万元。 |  |  |  |  |  |

三、验收标准：

本项目整体质量合格，所有施工内容、设备材质、运行效果完全满足比选文件、技术方案及国家现行规范要求，具体验收标准如下：

1.出水中主要污染物达到以下标准：

| 污染物排放限值 | COD | 氨氮 | 总氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准（mg/L） | ≤80 | ≤10(15)注 | ≤70 | ≤70 |
| 注：曝气池内水温≥12℃时执行括号外标准，水温＜12℃时执行括号内标准 |  |  |  |  |

2.进水氯离子≤8000mg/L时，处理能力≥120m3/d。

3.所有设备、管材、填料、配件的材质、规格参数与合同及比选文件约定一致，提供完整合格证明资料。

4.曝气系统安装平整稳固、无漏气现象；池内曝气均匀，无大面积曝气盲区。

5.生物填料排布均匀、安装牢固、无松脱下坠，杜绝填料破碎脱落堵塞水泵问题。

6.池内淤泥、破损旧设备、废弃构件清理干净，现场无残留杂物、无施工垃圾。

7.合同约定工期届满，若甲方无故逾期1个月未组织验收，视同本项目验收合格。

四、双方的权利和义务

1.甲方权利义务

（1）负责向当地生态环境局备案。

（2）负责施工前安全交底；对乙方施工进度、施工质量、安全文明施工、环保措施进行全过程监督，有权对不合格材料、违规施工、质量缺陷等问题要求乙方无条件整改、返工。

（3）免费提供施工所需水、电及必要辅助施工条件，协调现场施工事宜。

（4）按本合同约定及时办理项目验收、款项支付。

# 2.乙方权利义务

（1）严格按照比选文件、竞选文件、技术方案及国家规范组织施工，全程保障施工质量、工期、安全及环保达标。

（2）按比选要求配齐项目经理、技术负责人、专职安全员，持证上岗、全程履职，未经甲方书面同意不得擅自更换关键岗位人员。

（3）全面承担施工期间的安全和环境保护责任，严格执行有限空间作业规范，施工期间发生的一切安全事故、环保问题、人员伤亡、财产损失，均由乙方独立承担全部责任及费用。

（4）若因乙方施工、设备质量、作业违规等原因，导致甲方被行政处罚、第三方索赔、投诉诉讼的，由乙方全权负责处置，并承担全部罚款、赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等所有损失，甲方有权向乙方全额追偿。

（5）负责项目调试、资料整理、竣工移交，确保顺利验收交付。

（6）项目实施过程中接触或了解到的任何甲方资料或信息，都属于甲方商业秘密，不得向任何第三方泄露，因乙方泄密引起的相应责任和发生的费用，由乙方全部承担。

（7）免费为甲方现场管理和操作人员技术培训，包括设备操作、日常运维、故障排查、应急处置等内容，确保甲方人员熟练掌握运维技能。

五、合同款项及支付

1.本项目包干总价：人民币    万元整（大写：   万圆整）。

2.付款方式：银行转账、分期付款，税率按国家现行政策执行，如国家税率政策调整，按最新政策据实执行：

(1)本项目内容实施完毕，经验收合格，乙方开具项目全额合法的  %的增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同全款的80%，即人民币      万元（人民币大写：    万圆整）。

（2）剩余合同总金额的20%作为质保金，即人民币      万元（人民币大写：    万圆整）。质保期内无重大质量问题或出现问题及时解决，质保期满经双方确认后，甲方无息全额支付质保金。

六、质保期及售后服务

1. 本项目质保期为1年，自项目验收合格之日起计算。

2. 质保期内，正常情况下出现质量故障、设备损坏的，乙方免费整改、免费更换配件；甲方人为操作、非正常情况况导致故障的，乙方免费排查，仅收取零部件成本费用。

3. 质保期内设备及系统出现故障，乙方须在24小时内响应，必要时到场处置，保障系统稳定运行。

七.违约责任

1.因甲方原因导致维修改造未在规定时间内完成的，乙方顺延履约时间，甲方自行承担延迟完成维修改造可能产生的不利后果。

2.因乙方原因导致施工期延误，逾期超出5日的，自超期之日起乙方每日按合同总价款的1‰向甲方支付违约金，直至工程完工，违约金累计不超合同总价。

3.甲、乙双方任意一方违反本合同约定，给对方造成经济损失的，违约方需全额赔偿守约方实际损失。

八、争议解决

1.本合同执行过程产生的争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

2.除争议事项外，合同其余条款继续履行；诉讼费用由败诉方承担。

九、不可抗力

因地震、洪水、台风等法定不可抗力因素导致合同无法正常履行的，受影响一方及时通知对方，双方可根据不可抗力影响程度，部分或全部免除履约责任、顺延工期，互不追责，

十、合同的生效及其它

1.本合同的比选文件、乙方竞选文件、技术方案、施工清单、安全和环保应急预案等资料，均为本合同有效附件，与本合同具有同等法律效力，约定不一致时，以约束更严格条款为准。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，合同扫描件、传真件与原件具有同等法律效力。

| 甲方 （盖章） |  | 乙方 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 法定代表或 委托代理人 |  |
| 税 号 |  | 税 号 |  |
| 帐 号 |  | 帐 号 |  |
| 开户行 |  | 开户行 |  |
| 电 话 |  | 电 话 |  |
| 地 址 |  | 地 址 |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |

第五章  项目概况及要求

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司焦石原料加工厂污水处理站设计能力150m3/d，处理本厂氯离子浓度5000mg/L以下的榨菜废水，处理达标后排入焦石镇污水处理厂，于2019年5月建成投运。设施设备长期在高盐、高有机物环境下运行，曝气管道、曝气盘、好氧填料等坏损严重，系统氨氮去除能力下降，需实施曝气池维修改造。

一、现存主要问题

（一）曝气系统坏损

原有微孔曝气盘膜片老化、开裂、脱落，曝气支管破损，池内曝气极度不均匀、溶解氧分布严重失衡。局部区域过度曝气引起污泥膨胀、分解，部分区域曝气过低供氧不足，污泥活性降低，硝化反应速率下降，氨氮降解效果减弱。

（二）好氧填料失效

池内原有弹性填料老化、断裂、脱落，影响处理效果。破碎填料频繁堵塞水泵进水口，造成堵泵故障，扰乱污水输送及池内循环，进一步降低生化处理效果。

现阶段现为控制出水氨氮达标，只能减少处理水量，同时加大风机运行负荷，造成能耗偏高，系统运行稳定性差。

二、维修改造内容

本次维修改造内容包括曝气池内部清淤、坏损设施设备拆除及拆除废弃物厂内转运、材料购置及安装、运行调试，直至污水处理系统在满负荷运行时出水稳定达标。

三、维修改造要求

（一）方案设计要求

竞选单位严格遵照国家及地方相关法律法规和相关技术规范，需现场调研水质参数和变化规律，设计维修改造方案，确保污水处理站运行效果及安全。

（二）出水水质要求

| 污染物排放限值 | COD | 氨氮 | 总氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准（mg/L） | ≤80 | ≤10(15)注 | ≤70 | ≤70 |
| 注：曝气池内水温≥12℃时执行括号外标准，水温＜12℃时执行括号内标准 |  |  |  |  |

（三）维修内容、技术及材质要求

1.曝气池清淤清理

曝气池放空，清理池底沉积淤泥、失效曝气盘、坏损支管残件；清理池壁、边角区域淤泥及残留物。池内淤泥、废弃物装袋转运至厂区指定堆放点。

2.旧曝气系统及填料拆除

拆除坏损的旧曝气支管、微孔曝气盘；拆除旧好氧填料，按需拆除填料支架；对水下锈蚀的固定螺栓、连接件进行切割拆除。拆除物分类捆绑装袋，转运至厂区指定堆放点。原有的支管、支架经评估合格可予以利旧。

3.新曝气系统、填料购置及安装

（1）曝气系统：曝气支管选用ABS材质；微孔曝气盘规格Φ215mm，布设密度3个/㎡，底盘为全新ABS工程塑料，内置单向止回阀，膜片为原生耐盐EPDM（三元乙丙橡胶），严禁再生橡胶；氧利用率≥25%；按池底有效面积计算总数量。曝气盘距池底安装高度按设计要求实施，管路设置固定支座，管道排布平整稳固。

（2）填料及支架系统：填料选用生物组合填料；所有水下金属配件全部采用316L不锈钢材质。

（3）安装要求：上支架距离设计水面0.4～0.5m；填料有效长度≥2.5m；填料下支架底部距离曝气盘顶部垂直净距≥0.6m；填料束按排布均匀，预留水流及曝气扰动通道，减少污泥淤积。

4.调试及试运行配合

施工完成后配合厂内开展曝气系统调试，核查曝气均匀性；协助校验池内溶解氧情况，保障系统达到设计处理能力。

（四）技术及质量要求

1.全部材料需提供技术参数和相关证明资料。

2.进水氯离子浓度≤8000mg/L，改造后污水站处理能力≥120m3/d；系统可连续运行，出水稳定达到排放标准要求。

3.曝气系统无明显漏气，池内曝气均匀，无大面积曝气盲区。

4.填料安装牢固，无松脱、下坠，避免破碎脱落造成堵泵风险。

5.施工全过程落实安全、环保管控措施，编制现场施工安全及环保应急预案；池内严格执行有限空间作业管理规范，防范安全事故及次生环境污染。

（五）工期要求

合同签订后15天（日历天，下同）内进场施工；以进场当日计20天内完成维修改造，改造完成后15天内完成调试；系统正常运行且稳定达标后30天内实施验收。

四、质保要求

（一）设备质保期1年，自项目验收合格交付使用日起算。

（二）质保期内，在正常使用情况下系统出现故障，中标单位需免费进行整改；非正常情况下或因操作失误导致系统出现故障，中标单位需免费进行系统故障的排除，如需更换零部件，只收成本费。

（三）质保期内系统出现故障，中标单位需在24小时内指导解决，必要时需派专人现场解决。

五、款项支付

本项目内容实施完毕，经验收合格后，中标单位开具项目全额的增值税专用发票，支付项目全额的80%；剩余20%作为质保金，质保期内无重大质量问题或出现问题及时解决，质保期满经双方确认后支付质保金。

第六章  竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）分项报价明细表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

二、商务部分（如有）

三、技术部分（如有）

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

一、竞选函部分

（项目名称）

竞选文件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）竞选函

（二）分项报价明细表

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

### （一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件的全部内容，对竞选文件中响应比选文件商务、技术评审要求的竞选货物，愿意以下列方式进行报价：

竞选报价为人民币（大写）        （¥        ），增值税税率为 	   ；工期符合比选文件的要求，交货地点符合比选文件的要求，按合同约定履行义务。

2. 我方响应比选文件的全部要求。

3. 我方承诺响应比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

4. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥        ）。竞选保证金有效期与竞选有效期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

7.      （其他补充说明）      。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）分项报价表

1. 竞选货物分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 规格和型号 | 品牌或制造厂名称 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 竞选总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年 	月 	日

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

二、商务部分

（注：竞选人应根据本项目的需求编制，格式自拟。）

目  录

（注：目录由竞选人自行编制，格式自拟）

三、技术部分

（注：竞选人应根据本项目的需求编制，格式自拟。）

目  录

（注：目录由竞选人自行编制，格式自拟）

三、资格审查部分

（项目名称）

竞选文件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

（3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一。

（4）无信用中国“严重失信主体名单查询”、“失信被执行人查询”、“重大税收违法失信主体名单”记录。

2、本竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报监督部门，竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与竞选保证金等额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件符合第二章“竞选人须知”第 1.3.1 项的规定。

4、我公司的竞选文件符合比选文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

5、我公司提供的货物的质量保证期时长，以及质量保证期内服务内容均满足竞选文件的要求。

6、我公司提供的货物和服务完全满足比选文件第五章项目概况及要求中的所有要求。中标后，比选人随时有权核验相关资料和检测产品，如果发现我公司提供的货物或服务不符合比选文件要求的，可视为我公司弄虚作假骗取中标，比选人有权采取取消中标资格、不予退还竞选保证金、要求在合同价款不变的情况下更换服务或产品、不予退还履约保证金、无条件解约、要求赔偿损失、向行政监督部门报告给予处理处罚等手段。

7、其他承诺事项：   [提示：比选文件有具体要求的，可在此处增加对应的承诺内容。]

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

1. 竞选保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳竞选保证金的提供以下资料）

- 保证金回单。

- 企业基本账户开户证明文件。

- 营业执照。

- 市政公用工程施工总承包三级及以上，或环保工程专业承包三级及以上资质。

- 安全生产许可证。

- 近三年（竞选单位成立时间不足3年的，提供自成立之日起全部年度）经审计的财务审计报告（原件扫描件）或者提供财务情况说明函。

6.高盐、高有机物工业废水治理项目业绩合同复印件及验收资料。

- 7.项目经理：注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）复印件、工作经验介绍及竞选单位为其缴纳社保证明。

- 8.技术负责人：环保类中级及以上专业技术职称证书、工作经验介绍及竞选单位为其缴纳社保证明。

- 现场安全管理人员：安全生产考核合格证书（C证）及竞选单位为其缴纳社保证明。

10. 按照比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项、第3.4款要求提供的资料或者竞选人认为需要提供的其他资料。

……